	
	


Отчет
за 2022 год о реализации муниципальной программы «Содержание мест захоронений, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района»  на 2021-2024 годы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	Наименование программных мероприятий, запланированных на 2022 год
	Период выполнения
	Средства, предусмотренные в программе для финансирования программных мероприятий в 2022 году, руб. 
	Фактическое финансирование  программных мероприятий в 2022 году, руб.
	Результат 

	Муниципальная программа «Содержание мест захоронений, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района»

 на 2021-2024 годы
Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 16 декабря 2021 года № 714-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 декабря 2022 года         № 996-па.
Ответственные за реализацию программы (кураторы): Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг.

	Раздел 1 Содержание мест захоронений

	1.1. Благоустройство и содержание мест захоронений на территории сельских поселений Пожарского муниципального района, в т.ч:

	1.1.1. Выкашивание травы по периметру территории мест захоронений- 2 раза в год в летний период; сбор твердых коммунальных отходов с территории мест захоронений – 1 раз в год
	2022 год 
	295 713 руб.

	295 713 руб.

	Выкашивание травы выполнено в полном объеме.

	1.1.2. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронений-1 раз в год
	2022 год
	34 924,70 руб.

	34 924, 70 руб.

	Вывоз твердых коммунальных отходов с территории мест захоронений выполнен в полном объеме.

	1.1.3. Доставка отсева на территорию мест захоронения-1 раз в год 
	2022 год
	97 000 руб.

	97 000 руб.

	

	

	1.1.4. Планировка площади со срезкой неровности грунта и устройство проездов без отсыпки щебнем к местам захоронений

	2022 год
	188 869,00 руб.


	188 869,00 руб.


	Планировка площади со срезкой неровности грунта и устройство проездов без отсыпки щебнем к местам захоронений выполнена в полном объеме

	1.1.5. Проведение акарицидной  обработки и дератизации на территории мест захоронений
	2022 год
	69 078,10 руб.

	69 078,10 руб.

	Проведение акарицидной  обработки и дератизации на территории мест захоронений выполнено в полном объеме

	1.1.6. Захоронение невостребованных тел, 3 чел. в год
	2022 год
	9 054,08 руб.
	9 054,08 руб.
	

	ИТОГО по МП
	
	694 638,88
	694 638,88
	


Оценка основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Содержание мест захоронений, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2021-2024 годы
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Причина отклонения

	Раздел 1. Содержание мест захоронений

	Сбор и вывоз мусора (в том числе и крупный мусор)  


	м2
	35 948
	35 948 
	0
	

	Выкашивание травы, уборка скошенной травы


	шт.
	18 
	18 
	0
	

	Проведение акарицидной обработки и дератизации мест захоронений

	м2
	198 500
	198 500
	0
	

	Приобретение и подвоз отсева в целях благоустройства мест захоронений отсевом 
	м3
	100 
	100
	0
	

	Устройство проезда к местам захоронений на территории Светлогорского сельского поселения Пожарского муниципального района
	м3
	130
	130
	0
	

	Захоронение невостребованных тел

	чел
	3
	3
	0
	

	Среднее значение достижения целевых индикаторов
	
	


	I откл =
	I факт
	* 100 процентов 

	
	I план
	


Расчет отклонения: I откл = +20,12%
Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание мест захоронений, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района»  на 2021-2024 годы
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка 
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Программа эффективна
	100 % 
	Дальнейшая реализация программы целесообразна   

	
	
	
	
	


Врио заместителя главы администрации 

Пожарского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству                                                               В.Ю. Новоселова
СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального округа                                        Т.В. Артюхова
Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа                                          Л.Л. Киричук

