Приложение

к  Подпрограмме № 2 «Безопасность образовательных учреждений Пожарского муниципального района» на 2014-2017 годы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п. | Наименование мероприятия | Наименование образовательного учреждения | Финансирование . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) | 2017 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в образовательных учреждениях | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 МОБУ СОШ № 5 МОБУ СОШ № 6 МОБУ СОШ № 7 МОБУ ООШ № 8 МОБУ СОШ № 10 МОБУ ООШ № 12 МОБУ СОШ № 13 МОБУ СОШ № 15 МОБУ СОШ № 16 МОБУ СОШ № 17 | - 68,4 - - 23,0 23,0 20,0 21,1 12,0 35,0 54,7 26,0 16,8 | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - |
|  |  | Всего: | 300,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 2. | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных учреждениях | МОБУ СОШ № 15 Управление образования | 300,0 - | - - | - - | - - |
| 3. | Подключение автоматических пожарных сигнализаций к системе радиомониторинга и обслуживание | 23 образовательных учреждения | 40,0 | - |  |  |
| 4. | Обслуживание и ремонт автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения о пожаре | 23 образовательных учреждения | 860,0 | - | - | 950,0 |
| 5. | Приобретение новых огнетушителей взамен отслуживших срок эксплуатации | 23 образовательных учреждения | - | - | - | - |
| 6. | Восстановление гидрантов | МОБУ СОШ № 17 МБДОУ № 16 | - | - | - | - |
| 7. | Заземление электрооборудования | 23 образовательных учреждения | - | - | - | 300,0 |
| 8. | Восстановление поэтажных дверей в зданиях учреждений | МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 | - | - - | - | - |
| 9. | Ремонт наружных пожарных лестниц | МБДОУ № 4 | - | - | - | - |
| Итого по разделу I |  |  | 1 500,0 | - | - | 1 250,0 |
| - Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка наружного искусственного освещения по периметру на территориях образовательных учреждений | 23 образовательных учреждения | - | - | - | 380,0 |
| 2. | Ремонт ограждения по периметру территорий образовательных учреждений | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 МОБУ СОШ № 6 | - - - - | 880,0 - - - | - - - - | - 400,0 400,0 - |
| 3. | Установка систем видеонаблюдения | 22 образовательных учреждения | - | - | - | 80,0 |
| 4. | Установка дорожных знаков ограничения доступа автотранспорта | МОБУ СОШ № 2 | - | - | - | 10,0 |
| 5. | Охрана образовательных учреждений лицензированной квалифицированной организацией | МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 |  |  |  | 100,0 |
| Итого по разделу II |  |  | - | 880,0 | - | 1370,0 |
| - Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | МОБУ СОШ № 17 МБДОУ № 10 МБДОУ № 16 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2. | Ремонт спортивных залов | МОБУ ООШ № 12 МОБУ СОШ № 4 МОБУ ООШ № 8 МОБУ СОШ № 6 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - 100,0 |
|  | Внешнее благоустройство территорий образовательных учреждений - асфальтирование площадок | Дошкольные учреждения | - | - | - | 150,0 |
| Итого по разделу III |  |  | - | - | - | 250,0 |
|  | - Мероприятия по обеспечению электрической и конструкционной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Замеры сопротивления изоляции электрических сетей | 23 образовательных учреждения | - | - | - | 200,0 |
| Итого по разделу IV |  |  | - | - | - | 200,0 |
| ИТОГО по Программе |  |  | 1500,0 | 880,0 | - | 3070,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 5 450,0 |  |  |  |