УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации

Пожарского муниципального района

Приморского края   
от « 30 »  декабря  2011 года № 670-па
	ПРОГРАММА  

КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ                     

  в Пожарском муниципальном районе            на 2011 – 2020 годы




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПОЖАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

пгт ЛУЧЕГОРСК

2011год

ПАСПОРТ 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального  района, финансируемых за счет внешних источников (краевых и (или) федеральных)  и средств бюджета Пожарского муниципального района на 2011 - 2020 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального района на 2011 – 2020 годы (далее Программа)


	Основания для разработки Программы
	· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

· Градостроительный кодекс РФ
· Федеральный закон № 210-ФЗ от 30.12.004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

·  Поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 17 марта 2011 года № Пр-701 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях»
· Приказ министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 
·  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
· «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае», утв. Постановлением Администрации Приморского края 21.05.2010 № 185-па

· Программа социально-экономического развития Пожарского муниципального района на период 2007-2011 годы

· Программа социально-экономического развития Пожарского муниципального района на период 2012-2017 годы

· Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2011-2014 годы
· Районная целевая программа «Создание экологической безопасной системы обращения с отходами в Пожарском муниципальном районе на 2008 – 2012 годы»

· Долгосрочная целевая программа развития газоснабжения Пожарского муниципального района на период до 2025 года


	Заказчик Программы
	· Администрация Пожарского муниципального района

	Разработчики Программы
	· Отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения Администрации Пожарского муниципального района

	Цель Программы
	· Строительство объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО), которые способны обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства

· Улучшение экологической ситуации на территории Пожарского муниципального района
· Повышение  уровня жизни населения



	Задачи Программы
	· Реализация программы территориального планирования
· Создание стратегии по формированию и реализации проектов, направленных на строительство, реконструкцию объектов используемых для утилизации твердых бытовых отходов  

· Эффективное использование ресурсов с целью сокращения  затрат (бюджетных средств) на оплату коммунальных услуг 
· Развитие сетей электроснабжения в соответствии с социально-экономическим развитием района

· Проектирование и строительство сетей газоснабжения с учетом потребностей жилищно-коммунальной инфраструктуры, развития промышленности и сельского хозяйства
· Проведение дополнительных мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, а также установки энергоэкономичного оборудования

· Формирование инфраструктуры района, способной полно и качественно удовлетворять потребности населения


	Важнейшие целевые показатели Программы

	Порядок расчета целевых показателей выполнения этапов определяется по коэффициентам  выполнения мероприятий в разделе 10 Программы

	
	Плановый целевой показатель Программы 
	Пп = 1,0

	
	Фактический целевой показатель Программы 
	Пф = Х

	
	Целевой показатель эффективности реализации Программы
	Пэ = Y

	
	Условие если, Целевой показатель эффективности реализации Программы 
	Y
	оценка

	
	
	более 0,75


	выполнен

	
	
	более 50


	частично выполнен

	
	
	менее 50


	не выполнен

	Сроки и этапы реализации Программы

	этап
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	
	срок
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Исполнители (участники) Программы
	· Управления и отделы администрации Пожарского муниципального района по направлению своей деятельности

· администрация Лучегорского городского поселения

· администрация Верхнеперевальского сельского поселения

· администрация Губеровского сельского поселения

· администрация Игнатьевского сельского поселения

· администрация Краснояровского сельского поселения

· администрация Нагорненского сельского поселения

· администрация Пожарского сельского поселения

· администрация Светлогорского сельского поселения

· администрация Соболинского сельского поселения

· администрация Федосьевского сельского поселения



	Координатор Программы
	Управление экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района



	Объемы и источники финан-ния Программы
	Доля

в денежном выражении 

(млн. руб.)

в % выражении от общего объема финансирования

МБ 

(местный бюджет)
42,2
 8,95 

ВИ  

 (краевой и (или) федеральный бюджет)
389,8

 82,73
СС     (собственные средства предприятий)
39,2

 8,37

Общий  объем финансирования Программы за счет средств краевого и местного бюджетов, собственных средств предприятий составляет 471,2 млн. руб.
 

	Ожидаемые конечные результаты Программы 

2011-2020 гг.

	Результат выполнения программных  мероприятий оценивается  на каждом этапе в соответствии порядка расчета представленного в разделе 10 Программы, по сумме которых определяются итоговые показатели. Общая эффективность программы можно оценивать только по косвенным затратам после ее реализации.

	Контроль исполнения
	Назначается постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края



	СОДЕРЖАНИЕ


	№ п/п
	Раздел
	стр.

	
	Паспорт

	2

	
	Содержание

	5

	1.
	Общая часть

	7

	2.
	Характеристика Пожарского муниципального района

	7

	3.
	Состояние существующих сельскохозяйственных, промышленных и жилищно-коммунальных объектов на территории Пожарского муниципального района

	8

	3.1.
	Состояние и перспективы развития промышленности

	8

	3.2.
	Состояние и перспективы развития строительной отрасли и коммунальной инфраструктуры

	10

	3.3.
	Состояние и перспективы развития  агропромышленного комплекса

	10

	3.4.
	Инвестиционная деятельность малого и среднего предпринимательства

	11

	3.5.
	Состояние и перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства

	11

	3.6.
	Потребительский рынок товаров и услуг и уровень жизни населения

	13

	4.
	Состояние существующей системы сбора и утилизации ТБО поселений

	14

	4.1.
	Территориальная схема обращения с отходами поселений

	14

	4.2.
	Количества образующихся отходов

	14

	4.3.
	Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами

	15

	4.4.
	Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов

	16

	4.5.
	Оценка воздействия на окружающую среду

	16

	4.6.
	Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселений

	16

	5.
	Территориальное планирование Пожарского муниципального района
	17


	6.
	Общая характеристика состояния и развитие систем электроснабжения поселений Пожарского муниципального района

	18

	6.1.
	Система  электроснабжения Соболинского сельского  поселения 

	20

	6.2.
	Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Соболинском сельском поселении

	20

	6.3.
	Предложение по реконструкции и строительству объектов систем электроснабжения Соболинского сельского поселения

	20

	6.4.
	Система  электроснабжения Краснояровского сельского  поселения

	21

	6.5.
	Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Краснояровском сельском поселении

	22

	6.6.
	Предложение по реконструкции и строительству объектов систем электроснабжения Краснояровского сельского поселения

	22

	6.7.
	Оценка капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство объектов систем электроснабжений Соболинского и Краснояровского сельских поселений

	23

	7.
	Состояние и развитие систем газоснабжения поселений Пожарского муниципального района

	23

	8.
	План мероприятий и сроки реализации на каждом этапе Программы
 
	24

	9.
	Объем и источники финансирования Программы на каждом этапе ее реализации

	26

	10.
	Расчет целевых показателей 
 
	34

	10.1.
	Расчет плановых целевых показателей


	34

	10.2.
	Расчет фактических целевых показателей 


	35

	10.3.
	Расчет целевых показателей эффективности Программы


	37

	10.4.
	Оценка эффективности Программы


	37

	11.
	Ожидаемые конечные результаты Программы 2011-2020 гг.

	38

	
	Список литературы

	39


1. Общая часть
Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011- 2020 годы предусматривает строительство, реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры  и объектов, используемых для утилизации ТБО. Предусматривает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребления товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории Пожарского муниципального района (статья 15  «Вопросы местного значения района» № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г).
Программа основывается на итогах реализованных мероприятий, существующей программе социально-экономического развития Пожарского  муниципального района и перспективных ее планах и направлена на сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций в развитии района.

Стратегическая цель Программы представляет собой наиболее значимую цель деятельности органов местного самоуправления Пожарского  муниципального района, сформулированную с учётом общерайонных проблем и заявленных стратегических приоритетов развития.  

Достижение цели Программы осуществляется через решение системы взаимоувязанных задач, каждая их которых должна осуществляться посредством реализации комплекса мероприятий по определённым направлениям деятельности органов местного самоуправления поселений и муниципального района. Все направления деятельности взаимоувязаны, согласованы и направлены на достижение каждого этапа Программы.
Выполнение Программы позволит обеспечить формирование недостающей и слабо развитой инфраструктуры, способной полно и качественно удовлетворять потребности населения, в том числе и  динамичное развитие района, создание здоровой экологической обстановки в муниципальном районе.
Программой предусматривается внесение изменений и корректировка на каждом этапе, а также по итогам ее реализации.

2. Характеристика Пожарского муниципального района
Пожарский район расположен в северной части Приморского края. На юге он граничит с Красноармейским и Дальнереченским районами, на севере - с Хабаровским краем. Западная граница проходит по руслу реки Уссури, по противоположному берегу которого расположена Китайская народная республика, на востоке граничит с Тернейским районом.

Площадь территории Пожарского муниципального района 22,6 тыс. км2, протяженность границ  - 1060 км. 

Главной водной артерией района является река Бикин, один из самых длинных притоков Уссури. Бассейн реки Бикин полностью входит в состав территории района и имеет протяжённость более 600 километров  при наибольшей ширине в нижнем течении - до 200 м. 

Основа природного комплекса  района – леса, запасы древесины, объемы которых составляют около 2 млн.м3. 

В целях сохранения уникальных природных ландшафтов центрального Сихотэ-Алиня, имеющих мировое значение как природный объект, территория верхнего течения реки Бикин в 1998 году объявлена природным Верхнеперевальнинским заказником. 

Пожарский район обладает огромными запасами бурых углей, на которых работает Приморская ГРЭС – вырабатывающая до 60 % объема потребляемой электроэнергии в Приморском крае.  В районе изведаны полезные ископаемые:  пять месторождений вольфрама, 10 месторождений - золота и серебра, имеются запасы олова, свинца, цинка, меди. В 1985году было выявлено одно из крупнейших месторождений благородного ювелирного опала «Радужное». По разведывательным запасам и прогнозным ресурсам  Пожарский район занимает первое место в крае. На территории района производится около 20% объема производства минеральной воды в Приморском крае.
В состав Пожарского муниципального района входит 10 самостоятельных муниципальных образований, в которые входит 25 населенных пунктов с административным центром района в поселке городского типа Лучегорск. В районе проживает 33,4 тыс. человек, в том числе 711 человек малочисленных народностей Дальнего Востока. 

Район имеет хорошие транспортные связи с другими городами и районами Приморского края и с Хабаровским краем по ФАД Уссури «Хабаровск-Владивосток» и по Дальневосточной железной дороге. Основной вид транспортных услуг автоперевозки. 
3. Состояние существующих сельскохозяйственных, промышленных и жилищно-коммунальных объектов на территории Пожарского муниципального района
3.1. Состояние и перспективы развития промышленности
Анализируя показатели социально-экономического развития района за 2005 – 2011 годы, уровень и развитие промышленности остается на одном уровне (таблица № 1). 
таблица №1 
(%  от общего объема отгруженной продукции)
	№ п/п
	Показатели
	ед. изм.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем отгруженной товарной продукции (крупные и сред. предпр-ия)
	млн.руб.
	4964,3
	4919,4
	5728,5
	5433,3
	6199,8
	6702,0

	
	
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	в том числе по чистым видам деятельности

	2.
	Производство и распределение электроэнергии,             газа и воды
	млн.руб.
	4511,7
	4815,6
	5635,7
	5323,3
	6102,0
	6481,1

	
	
	%
	90,9
	97,9
	98,4
	98,0
	98,4
	96,7

	3.
	Добыча и обогащение полезных ископаемых 

	млн.руб.
	185,8
	48,6
	56,5
	43,8
	8,7
	109,2

	
	
	%
	3,7
	1,0
	1,0
	0,8
	0,1
	1,6

	4.
	Обрабатывающее производство
	млн.руб.
	43,1
	39,3
	36,3
	62,8
	90,5
	111,8

	
	
	%
	0,9
	0,8
	0,6
	1,2
	1,5
	1,7

	4.1.
	Обработка древесины и производство изделий из   дерева
	млн.руб.
	17,4
	7,6
	2,9
	18,9
	31,8
	43,2

	
	
	% 
	0,4
	0,2
	0,1
	0,3
	0,5
	0,6

	4.2.
	услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию оборудования
	млн.руб.
	25,7
	31,7
	33,4
	43,9
	58,7
	68,6

	
	
	%
	0,5
	0,6
	0,6
	0,8
	0,9
	1,0



ОАО «ДГК» филиалы Лучегорский Топливно-энергетический комплекс (Приморская ГРЭС) и Лучегорский угольный разрез определяют весь экономический потенциал экономики района. На этих предприятиях работает  четверть числа занятого населения в экономике района. Они обеспечивают до 50% налоговых поступлений в бюджет района. На долю Лучегорского Топливно-энергетического комплекса приходится  более половины всей электроэнергии, вырабатываемой в Приморском крае. Существующие позиции в энергетики Приморского края останутся на том же уровне до 2018 – 2020 годов. Причина – это техническое состояние и неразвитость сетей энергоснабжения Приморского края, которые требует значительных инвестиций. в. Уже в настоящее время при существующем темпе развития экономики юга Приморского края видна тенденция к снижению возможностей существующих генерирующих мощностей, а именно факт наличия перетоков электроэнергии по ВЛ – 220 и 500 кВ со стороны Хабаровского края в Приморский край.   При дальнейшем таком же  росте промышленности на юге края создаст определенный дефицит электрических мощностей. Одним из путей решения - строительство на юге новое строительство линий электропередач,  электростанций и реконструкция объектов энергетики Приморского края. При таком подходе на Приморской ГРЭС создастся дополнительный резерв мощностей, при уже существующем резерве мощности. Для исключения развития такой ситуации (когда энергопредприятию необходимы будут затраты на консервацию резервных мощностей и на их содержание, что в свою очередь утяжелит тариф на энергоресурсы, и как следствие сокращение рабочих мест)  необходим, комплексный подход к ее решению. Один из путей, это реализация нового строительства ВЛ  на территориях сопредельных государств России - Китай, Монголия, Северная Корея приведет к балансу электрической мощности на территории Дальнего Востока. Наличие резерва генерирующей мощности на Приморской ГРЭС может обеспечить второе направление - это развитие существующей экономики и строительство новых отраслей промышленности в Пожарской районе, направленных на добычу и переработку разведанных полезных ископаемых. Такой подход в решении задач непременно приведет к созданию новых рабочих мест, росту численности населения, жилищного и коммунально-бытового строительства в Пожарском муниципальном районе.
Машиностроение и металлообработка в Пожарском районе представлены услугами по монтажу и обслуживанию оборудования, оказываемыми ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод», которому  сегодня удается удерживать темпы производства,  осваивать новые виды ремонтных работ,  сохранять рабочие места. Рост объемов предоставленных услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования за указанный период остается на одном уровне. Основная причина отсутствие роста  производственных показателей на предприятии – это в предоставление только одних видов ремонтных работ, нацеленных на одного заказчика Лучегорский угольный разрез и Приморская ГРЭС. Для осуществления  деятельности в направлении расширения рынка оказываемых услуг необходимы инвестиции в реконструкцию зданий, модернизацию оборудования и расширения машиностроительного парка.
На втором месте составляющей экономического потенциала Пожарского муниципального района является лесная  отрасль, которая представлена  более 40 лесозаготовительными предприятиями, осуществляющими заготовительную деятельность на условиях как долгосрочного, так и краткосрочного пользования лесосечным фондом. Проблемой сегодня в данной отрасли остается слабое развитие на территории района перерабатывающего производства. Практически вся деловая древесина вывозится в «кругляке». А развитие и увеличение объемов  деревоперерабатывающего  производства затрудняется по причине отсутствия собственных  поставщиков продукции переработки. 
3.2. Состояние и перспективы развития строительной отрасли 
Строительная отрасль насчитывает более 50 предприятий и индивидуальных предпринимателей. За последние два года заметно выросла конкуренция на рынке строительных услуг, что положительно отражается на качестве работ, выполняемых по договорам подряда. 

В прошедшем году в районе введено в действие  25 объектов производственного назначения,  500 кв.м торговой площади.   Построено и введено в эксплуатацию 1,4 тыс.кв.м общей площади жилых домов  (14 индивидуальных жилых в с. Пожарское, пгт Лучегорск и с. Федосьевка).  

Основной объем в строительной отрасли за период 2005 – 2011 годы приходится на выполнение услуг по ремонту зданий, реконструкции и ремонту помещений офисов и квартир.

3.3. Состояние и перспективы развития  агропромышленного комплекса
Успешно реализуются программные мероприятия, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли. 

Сегодня в сельскохозяйственном секторе экономики района  работает  32 крестьянских фермерских хозяйств и 7 индивидуальных предпринимателей, причём  20  из  них  сельскохозяйственную деятельность зарегистрировали    в 2010 году. 

В 2010 году участниками краевой программы  «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008 – 2012 годы» стали 15 крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках этой программы   фермерским  хозяйствам Пожарского  района в 2010 году начислены субсидии на продукцию животноводства, субсидии по  затратам на ГСМ, по частичному возмещению затрат на приобретение средств защиты растений и гербицидов,  на возмещение затрат по техническому переоснащению сельхозпроизводства, по процентным ставкам кредитов в сумме 7,45 млн. руб., что в 2 раза  превышает сумму субсидирования 2009 года. 

Благодаря государственной политике, направленной на поддержку сельскохозяйственной отрасли, сегодня фермеры имеют возможность направлять денежные средства на материально-техническое оснащение своих хозяйств, приобретать  новую технику, оборудование, скот. 

 В 2010 году на техническое переоснащение сельхозпроизводства фермерами района направлено 26,5 млн.руб. собственных и кредитных средств.

Кроме того, в 2010 году 9  фермеров приняли участие в районной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» и им оказана финансовая поддержка  в сумме 650,0 тыс. руб., которая также направлена сельхозпроизводителями на материально-техническое оснащение своих хозяйств, строительство животноводческих помещений 

Есть реальная государственная поддержка, и есть позитивные тенденции в развитии сельскохозяйственной отрасли района. 

  
За последние два года почти в 4 раза увеличилось поголовье скота в хозяйствах,   почти в 2 раза фермерами увеличена посевная площадь сельхозугодий под зерновые культуры, многолетние травы, сою. Введено в оборот 1,2 тыс. га неиспользуемой ранее пашни и залежных земель.

    За 2010 год фермерскими хозяйствами района произведено  сельхозпродукции   на сумму 122,5 млн.руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2009 году. 

3.4. Инвестиционная деятельность малого и среднего предпринимательства 
В рамках реализации «Комплексного инвестиционного плана социально-экономического  развития  пгт Лучегорск  Пожарского  муниципального района на 2010-2015 годы» организовано производство новых видов продукции: профнастила, металлочерепицы, бетонной и растворной смеси, тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня, стенового камня. В рамках данных проектов в 2010 году создано 16 рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 5,3 млн. руб.
За 2010 г. малым и средним предпринимательством в результате  строительства и  реконструкции объектов торговли  введено в эксплуатацию более 2 тыс.кв.м торговых площадей, сумма инвестиций в объекты  потребительского  рынка малого и среднего предпринимательства  составила  около 60 млн.руб.
В 2010 году администрации Пожарского муниципального района, Лучегорского городское и  Светлогорского сельского поселения  вошли в краевую целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2008-2010 годы» в части предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края субсидий  на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства». В 2010 году удалось привлечь на территорию района  финансовые средства из краевого и федерального бюджетов в сумме  более 16 млн. руб.  и направить их на  финансовую поддержку  субъектов  малого и среднего предпринимательства Пожарского района и создать 11 малых предприятий.  

3.5. Состояние и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Одним из направлений данного раздела Программы явились мероприятия по переселению  граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2010 году на реализацию мероприятий по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья было выделено 8,8 млн. руб. Проведена реконструкция здания бывшей поликлиники для переселения граждан, 14 семей получили благоустроенное жилье.
Действующая коммунальная инфраструктура практически имеет износ до 70%, требуются большие финансовые вложения для проведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации действующих объектов  коммунальной инфраструктуры. 
Поэтому большим успехом можно считать выполнение программных и внепрограммных  мероприятий по реконструкции и модернизации  объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры непосредственно ресурсоснабжающими организациями и жилищными управляющими компаниями.
В 2010 году  на капитальный  ремонт жилого фонда пгт Лучегорск направлено  24,6 млн.руб. Заменено 11570 кв. м мягкой кровли на стропильную из металлического профиля на 8 многоквартирных домах пгт Лучегорск. В результате около 1 тыс. человек улучшили свои жилищные условия.

В соответствии с краевой адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в монопрофильном муниципальном образовании Светлогорское сельское поселение Пожарского муниципального района Приморского края на 2010 год», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 10.09.2010 года № 304-па, в 2010 году выполнен капитальный ремонт 2-х многоквартирных домов общей площадью 7874,2 м2   в с. Светлогорье. Улучшили условия проживания 277 жителей села.
На сумму 52,2 млн.руб. выполнены мероприятия по обеспечению населения питьевой водой: проведен частичный капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения пгт Лучегорск, ремонт котельной на станции биологической очистки пгт Лучегорск,  реконструкция напорного канализационного коллектора  в пгт Лучегорск, продолжены работы по строительству водозабора в Светлогорском сельском поселении.

Только за 2010 год сельскими поселениями Пожарского района  на сумму более  4 млн.руб. выполнено работ  по текущему ремонту котельных, замене водопроводных труб, ремонту водонапорной башни, ремонту колодцев, ремонту пешеходных дорожек, обустройству детских площадок,  ремонту памятников и т.д. Обустроено 660 м  водопроводных сетей на территории Нагорненского сельского поселения. Выполнен ремонт линии электропередач в с. Алчан.

И между тем, темпы строительства нового жилья снижены и в настоящее время прирост площади нового жилья равен 0,1 – 0,2 м2 на одного жителя. В будущем периоде оно сохранится на этом уровне, так как новое строительство происходит за счет средств населения. Значит, прогноз способности населения на реализацию планов по приобретению нового жилья является ключевым показателем для определения масштаба инвестиционных проектов. Инвестиционный проект, кроме того, зависит и от способности бюджета района и оплаты коммунальных услуг – тарифа.  Поэтому реализация инвестиционной программы может быть исполнена настолько, насколько потребители способны дисциплинированно оплачивать расходы на коммунальные услуги за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей на новое строительство.

Важный параметр прогноза – расходы населения на приобретение жилищной недвижимости. Эта доля зависит от уровня сбережений и в среднем составляет не более 3-4 % от совокупного дохода населения. При анализе соотношение стоимости 1 м2 жилья и среднего месячного дохода населения находится в пределах 1,4:1 при покупке, и в пределах 3:1 при строительстве.

Применение ипотечных схем и строительство за счет других источников, в том числе социального жилья за счет бюджета, может увеличить прирост площади жилья на 0,1 м2 на одного жителя. Основным ограничением масштаба реализации инвестиционных проектов  комплексного развития коммунальной инфраструктуры
 является именно платежеспособный спрос всех потребителей. Какая бы схема финансирования инвестпрограммы ни использовалась, все расходы в конечном итоге лягут на потребителя, и будут оплачиваться из тарифа и бюджета поселения.  
3.6. Потребительский рынок товаров и услуг и уровень жизни населения
Рост показателей развития потребительского рынка напрямую связан с ростом платежеспособности населения.   В структуре рыночных услуг муниципального района большая доля приходится на услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные, услуги связи, пассажирского транспорта. Причем надо отметить, что  за последние два года доля услуг связи и пассажирского транспорта  в общем объеме услуг увеличилась, только за счет роста платежеспособности населения.   

     На основании статистических данных, в уровне жизни населения района на протяжении нескольких лет отмечаются положительные тенденции. Если в  2006 году номинальные среднемесячные доходы населения составили 8744 рублей, превысив  данный    показатель аналогичного периода прошлого года  на 34,8 %, то в 2010 году  среднемесячные доходы возросли (таблица № 2).
таблица № 2
      уровень жизни населения  
	Показатели

(руб.)
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011           (I-п/годие)

	Среднемесячная заработная плата работников
	11017,0
	13503,7
	14938,0
	18011,4
	20524,0
	23179,6
	25064,3

	Средний размер назначенных пенсий
	2424,4
	2738,4
	3526,7
	4599,6
	6056,9
	7417,4
	8076,3

	Прожиточный минимум, в среднем на душу населения
	3970,0
	4423,0
	5111,0
	6071,0
	6401,0
	6865,0
	7204,0


Но при этом надо учесть, что отставание от среднего темпа роста отдельных отраслей промышленности и недостаточное развитие предпринимательской деятельности при росте среднего возраста населения, повлияло на темп роста уровня среднемесячной заработной платы в Пожарском районе по отношению к росту показателя в Приморском крае. И это при условии, что в 2006 году этот показатель был в Приморском крае самым высоким. Таким образом, здесь складывается прогнозная ситуация, что возникнут ограничения на платежноспособный спрос бюджета муниципальных образований в Пожарском районе. Очень важно при разработке инвестиционных программ в коммунальной системе на будущие периоды учесть связь расходов населения и бюджета. Так как, выплата льгот и субсидий существенно зависит от доходов населения и тарифов на коммунальные услуги. Более низким доходам населения соответствуют более высокие расходы бюджета на оплату коммунальных услуг населения. Кроме того, нужно учитывать и платежную способность прочих потребителей коммунальных услуг.
Одним из показателей уровня жизни и экономического развития  района является и показатель занятости населения (таблица № 3)
таблица № 3
 занятость и безработица 
	Показатели
	ед.изм.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Численность занятых в экономике
	тыс.чел.
	17,8
	17,7
	17,6
	17,5
	17,5
	17,5

	работающих на крупных и средних промпредприятиях
	чел.
	12822
	12115
	11442
	11307
	10675
	10537

	Численность официально зарегистрированных безработных
	чел.
	1454
	1378
	1084
	1115
	1224
	766

	Уровень зарегистрированной безработицы
	%
	7,4
	7,2
	5,8
	6
	6,6
	4,2


4. Системы сбора и утилизации ТБО поселений          
4.1. Территориальная схема обращения с отходами поселений
 

Сложившаяся  на  территории Пожарского  муниципального  района ситуация в области состояния воздушной среды, образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов характеризуется опасным загрязнением окружающей среды, нерациональным использованием природных ресурсов и представляет реальную угрозу здоровью населения Пожарского муниципального  района. Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время основная часть отходов размещается на объектах захоронения. В настоящее время на территории Пожарского муниципального района имеется 1 полигон промышленных отходов филиала «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» площадью 0,52 га, 1 хвостохранилище  в с. Светлогорье, 10 поселковых  свалок ТБО, общей  площадью 18,4 га. Из них 7 свалок ТБО несанкционированных. Переработка ТБО для вторичного использования в районе  не производится. Санитарное состояние  имеющихся свалок неудовлетворительное, технология  их эксплуатации не соблюдается, так как не отвечает природоохранным требованиям. Проблема обращения с отходами в Пожарском муниципальном районе  также  негативно  сказывается  на  состоянии  воздушного  бассейна. Периодически возникающие возгорания на свалках ТБО значительно увеличивают поступление токсичных веществ в валовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, существует проблема возникновения большого количества несанкционированных свалок на территории Пожарского муниципального района. Требуют очистки от мусора пригородные леса, придорожные  кюветы.

4.2. Количества образующихся отходов
Важным вопросом для Пожарского муниципального района является организация утилизации и переработки бытовых  отходов. Ежегодно на территории Пожарского муниципального района образуется около 50 тыс. м3  твёрдых бытовых отходов. Наиболее опасные отходы производства 1-3 классов опасности составляют  610,5 т/год, из которых: 1 класса опасности - 1,7 тонн, 2 класса опасности - 3,8 тонн,  3 класса опасности – 605 тонн. Основные источники  образования  токсичных  промышленных  отходов 1-3 классов опасности -  филиал  ЛуТЭК ОАО  «ДГК»,  ООО «Русский  вольфрам». К отходам, принадлежащим к 1 классу опасности, относятся ртутные  лампы  люминесцентные  ртутьсодержащие  трубки  отработанные  и их  брак. Утилизация данных отходов на территории района не производится.  По  мере их накопления в  специальных помещениях предприятий они передаются  в  «Региональный   экологический  центр  демеркуризации»  в г. Хабаровск.  К отходам, принадлежащим к 2 классу опасности, относятся кислоты аккумуляторные, отработанные, шлам сернокислотного электролита, отходы щелочей, щелочи аккумуляторные отработанные. Данные отходы  обезвреживаются  на производстве. Из отходов 3 класса опасности в значительном объеме образуются нефтесодержащие отходы - отработанные масла, нефтешламы, промасленная ветошь, отработанные автомобильные фильтры. Данные отходы  сжигаются  в  котлах  Приморской ГРЭС  в  смеси с  мазутом  и углём. 

Согласно федеральному классификационному каталогу отходов отходы 4-5 класса опасности включают следующие виды: зола угля (шлак), вскрышные породы угольного разреза, покрышки отработанные, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом черных металлов, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевших стеклопластиков, отходы целлофана, отходы резины, включая старые шины, отходы потребления  на  производстве,  подобные коммунальным, отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты. Объем отходов 4-5 класса по Пожарскому муниципальному району составляет ежегодно от 34 до 36 тыс. м3.

В медицинских учреждениях Пожарского муниципального района существует проблема утилизации медицинских отходов класса Б, В и биологических отходов. По предварительным расчетам, ежесуточно в лечебно-профилактических учреждениях района образуется до 30 кг медицинских отходов класса Б и В. Нормативный документ СанПиН 217728-99 требует организации определенной схемы сбора, хранения и обезвреживания отходов лечебно-профилактических учреждений. Обезвреживание должно осуществляться термическим методом в специализированной установке - инсинераторе. На сегодняшний день данной установки на территории Пожарского муниципального  района нет. Отходы лечебно-профилактических учреждений либо вывозятся на  свалку ТБО, либо незаконно сжигаются.
4.3. Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами

В целях решения вопроса утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов администрацией района разработана и утверждена районная целевая программа «Создание экологически безопасной системы обращения с отходами в Пожарском муниципальном районе на 2008-2012 годы», в рамках которой в 2008 году проведены топографо-геодезические работы для проектирования межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов (пгт Лучегорск и селах Федосьевка, Игнатьевка, Бурлит). Разработана проектно-сметная документация на строительство полигона, проведена экологическая экспертиза проектной документации. Общая сумма затрат из бюджета Пожарского муниципального района на  проведение вышеуказанных работ составила 1,9 млн.руб.   Стоимость работ по строительству первой очереди полигона   ТБО согласно проектно-сметной документации составляет 16,0 млн. руб (в ценах IV квартала 2008 года). Планировалось, что строительство полигона будет осуществлено  при софинансировании средств  из краевого бюджета в рамках краевой  экологической программы. Сегодня эта программа не реализуется. За счет собственного бюджета Пожарский муниципальный район не в состоянии выполнить программу строительства. 

Отсутствие краевой экологической программы не позволяет реализовать районную целевую программу «Создание экологически безопасной системы обращения с отходами в Пожарском муниципальном районе на 2008-2012 годы», основными задачами которой - это строительство трех межпоселенческих полигонов отвечающих современным экологическим и гигиеническим требованиям объектов захоронения отходов. Создание межпоселенческих  полигонов твердых бытовых отходов: для нужд Лучегорского городского и Федосьевского, Игнатьевского, Нагорненского сельских поселений; для нужд Губеровского и Пожарского сельских поселений и нужд Светлогорского сельского поселения позволит решить проблему утилизации ТБО на последующие 25 лет.  

В связи с задержкой реализации целевой программы, в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального района предусматривается реализации этих проектов, с учетом их корректировки, в 2012 – 2015 годы.  Кроме того, для Верхнеперевальского сельского поселения предусматривается в 2015 году  проведение проектно-изыскательских работ для строительства полигона № 4, а в 2016 году его начало и окончание строительства. Для Краснояровского и Соболинского сельских поселений   также предусматриваются работы в 2016 году ПИР и в 2017 году начало и окончание строительства.

4.4.  Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов

При  поэтапном строительстве полигонов 2012 – 2017 годы, Программой предусматриваются:

- разработка системы раздельного сбора и сортировки отдельных видов отходов: строительство станции сортировки твёрдых бытовых отходов и комплекса по утилизации медицинских и биологических отходов;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- снижение попадания загрязняющих веществ в водные объекты;

- безопасное размещение и обезвреживание отходов;

- проведение рекультивации и санации территорий, деградированных в результате размещения отходов.

Реализация данного раздела Программы крайне необходима для улучшения эпидемиологической обстановки  и санитарного содержания населенных пунктов Пожарского района.

4.5. Оценка воздействия на окружающую среду

К важнейшим приоритетным факторам окружающей среды, характеризующим санитарно-эпидемиологическое благополучие, относится атмосферный воздух. 99%  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  оказывает  филиал  «ЛуТЭК»  ОАО «ДГК»,  являющийся основным загрязнителем атмосферного воздуха.  Очистные  сооружения,  установленные  на  предприятии,  позволяют  производить  очистку  выбросов  загрязняющих  веществ  только  от  зольной  фракции до 97-98% и,  частично,  от  выбросов  окислов  серы. Периодически  производится  производственный  лабораторный контроль  за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с требованиями норм периодического наблюдения. Автоматизация данного процесса не выполнена, и предприятием в связи с выбросами, не превышающими предельно допустимых значений, не предусматривается. 
4.6. Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселений

Реализация мероприятий Программы позволит:

- производить захоронение твердых бытовых отходов на полигонах, отвечающих всем природоохранным и санитарным нормам и правилам;

- уменьшить и локализовать негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду;

- решить проблему с утилизацией опасных отходов здравоохранения, промышленных предприятий;

- улучшить санитарное состояние населённых пунктов и рекреационных зон;

- произвести рекультивацию земель, занятых свалками твердых бытовых отходов;

- ежегодно обеспечить прирост инвестиций в основной капитал, направляемых на природоохранные мероприятия, не менее чем на 8 – 10%;

Экологическими и социально-экономическими результатами  проведения совокупности программных мероприятий являются:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- сокращение отчуждения площадей земель, пригодных для сельскохозяйственного и иного использования, под полигоны, отвалы и хранилища (накопители) и иные объекты размещения отходов производства и потребления;

- экономия сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов за счёт вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный цикл.

5. Территориальное планирование Пожарского муниципального района
Документом пространственного развития территории района является схема территориального планирования (СТП). Схема территориального планирования района направлена на устойчивое развитие территорий, на расширение промышленного производства и жилищно-коммунального строительства. При территориальном планировании предусматривается разделы, направленные на развитие систем  транспортной и инженерной инфраструктуры, включая объекты электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, по утилизации твердых бытовых отходов. Важным моментом является также выделение зон в поселениях для нового строительства и зон реконструкции. Повышение характеристик теплозащиты зданий первых массовых серий позволит высвободить дополнительную мощность для подключения объектов точечного нового строительства. 
По мере использования резервов мощности и формирования их дефицита проблема планирования пространственного развития поселений в Пожарском районе стоит на первом плане. В такой ситуации при территориальном планировании необходимо применять новые подходы к методологии формирования планов пространственного развития поселений. Программой территориального планирования предусматривается три вида планов развития для каждого поселения, которые войдут в единый Генеральный план Пожарского муниципального района, в который войдут планы территориального развития поселений и их прилегающих территорий, а именно план поселений на уровне каждого взятого населенного пункта  и прилегающих к нему  территорий, а также детальный план межпоселенческих территорий. Именно последний будет является реальным основанием для выдачи разрешений на строительство.

 В процессе разработки, согласования и принятия этих планов будут четко определены задачи пространственного развития, определение зон по типам застройки (жилищное строительство, офисное строительство или промышленные зоны).  Кроме того, предусматривается при территориальном планирование учитывать и  зонирование по способам поставки тепла: децентрализованное, смешанное или централизованное. Это позволит избежать дублирования в развитии тепловых, электрических или газовых сетей. Более того, это позволит проанализировать развитие сетей и провести оптимизацию инженерных сетей с целью снижение затрат на их содержание и ремонт, а именно провести  демонтаж тепловых сетей в районах децентрализованного теплоснабжения. Такое решение будет принято на основании анализа плотности коммунальных (тепловых) нагрузок в расчет на 1 га. Данный показатель предусматривается применить при разработке муниципальных энергетических планов развития. Расчет эффективного показателя плотности коммунальных нагрузок, это отношение материальной характеристики сети (произведение среднего диаметра на длину) к присоединенной нагрузке. Этот простой расчет позволит зонировать любое поселение по модели теплоснабжения и в перспективы топливоснабжения (газоснабжения) для Игнатьевского сельского и Лучегорского городского поселений. Такой подход позволит получить существенную экономию на капитальных расходах на модернизацию и развитие систем тепло- и топливоснабжения и на текущих расходах по их эксплуатации. Такое зонирование должно стать обязательным элементом пространственного планирования для Светлогорского сельского и Лучегорского городского поселений. В зонах с плотными тепловыми нагрузками (при наличии резервов мощности на источниках для Лучегорского и Игнатьевского поселений) подключение к газовым сетям должно быть запрещено, по крайней мере для всех объектов, которые строятся с полным или с частичным финансированием из бюджета или за счет муниципальных предприятий. Напротив, в зонах с низкой плотностью тепловых нагрузок следует запретить подключать объекты к централизованным источникам. Основой такой работы будет являться уточнение данных о тепловых нагрузках перед выполнением работ по разработке проекта схемы территориального планирования. 

6. Общая характеристика состояния и развитие
систем электроснабжения поселений

Пожарского муниципального района
Энергосистема обеспечения энергоресурсами потребителей Пожарского муниципального района замкнутая, обеспечивается непосредственно от отдельных ячеек открытых распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110) Приморской ГРЭС на районные подстанции линиями 110 кВ, где перераспределяется по воздушные линиям 10-35 кВ по подстанциям местного значения. От подстанций местного значения, в зависимости от мощности потребителя,  используются воздушные линии от 0,4  до 10 кВ. Непосредственно для группы населения – линии 0,4 кВ. Общая часовая номинальная нагрузка потребления промышленными и жилищно-коммунальными объектами, в том числе и отдельными объектами вне территории поселений составляет, в зависимости сезона, от 20 до 35 МВт. Что обеспечивается от 1,3 до 2,4 % располагаемыми мощностями Приморской ГРЭС. Технологическая схема передачи электроэнергии от Приморской ГРЭС для потребителей Пожарского района позволяет использовать другие электрические мощности от других источников (электрических станций). Основное строительство линий электропередач и развитие местных электрических сетей в Пожарском районе ложится на 70-80 годы прошлого столетия. Это, прежде всего, связано с началом строительство Приморской ГРЭС. Период строительство Приморской ГРЭС и роста ее мощности закончился  в 1990 году. С начала 90-х годов и до 2002 года темпы развития энергетики не только не росли, но и снизились. В этом периоде, каких-нибудь значительных капитальных вложений в развитие и совершенствование энергетической отрасли в Пожарском районе не происходило. Электросетевые компании несли затраты только на содержание сетей, в порядке текущей эксплуатации и на текущий ремонт. Замена энергетического оборудования на местных подстанциях производился только по мере необходимости, связанной с его повреждением. Основное оборудование подстанций на которое требуются значительные финансовые затраты – это со сроком эксплуатации до 25 лет. Здесь необходимы инвестиции в обследование и переоборудование, реконструкцию и модернизацию. При условии большой протяженности собственных линий передач района – сетевая компания должна включиться в модернизацию всей отрасли энергетики в Приморском крае. Только федеральное финансирование этой части отрасли способно привести к восстановлению надежности ее и снижению тарифов. Внедрение АСКУЭ повышает уровень услуг электроснабжения, в том числе и  для населения, но при этом выявляет массу несоответствия технических требований к энергооборудованию и соответственно снижает качество предоставления услуг. При самостоятельном решении данных задач (посредством затрат собственных средств) производитель услуг пытается возместить затраты на инновацию оборудования и недостающее качество путем повышения тарифа. При таких условиях,   наличие в муниципальной собственности электрических линий в отдельных поселениях (Верхнеперевальском и Федосьевском) здесь ставит невыполнимые задачи не только для бюджета этих поселений, но и для бюджета всего  муниципального района. Проблема состоит именно в наличие самодостаточных организаций, способных взять на себя в полном объеме функции ресурсоснабжающей организации для   предоставления качественных услуг населению – основному потребителю в этих поселениях. 

Одним из важных вопросов коммунальной инфраструктуры в Пожарском муниципальном районе остается отсутствие надежного электроснабжения в Соболинском и Краснояровском сельских поселениях. Отсутствие ответвления линии электроснабжения от замкнутой системы единого электроснабжения Пожарского муниципального района привело к высокому росту тарифа на электроснабжение в этих поселениях, обеспечиваемых дизельными электростанциями. Отсутствие надежного автотранспортного сообщения (дороги) между Верхнеперевальским и этими поселениями затрудняет поставку дизельного топлива в зимний период года и может привести к ее срывам. 

Наиболее приемлемое решение проблем электроснабжения для этих поселений  - это передача электрических сетей (Федосьевского и Верхнеперевальского сельских поселений)  в собственность Приморского края или путем продажи ресурсоснабжающим организациям. Для Соболинского и Краснояровского сельских поселений возможно вложение инвестиций за счет федерального и краевого бюджетов в реконструкцию существующих сетей электроснабжений, их объединение, и строительство мини-гидроэлектростанций в каждом поселении на реке Бикин. Реализация данных проектов приведет к снижению тарифов и экономии бюджета.

В разработанной Программе предусматривается проведение реконструкции сетей электроснабжения Федосьевского (воздушной линии 0,4 кВ от населенного пункта Бурлит до села Алчан) и Верхнеперевальского сельских поселений при условии их нахождении в собственности данных поселений. Протяженность  данных линий составляет 12 и 22 км соответственно со своими точками присоединения. Основные мероприятия – это замена опор и увеличение мощностей ТП, модернизация энергетического оборудования для успешного решения задач по внедрению АСКУЭ. Необходимость данных работ обусловлена требованиями рынка электроэнергии. Реализация данных проектов реконструкции планируется на последних этапах Программы 2018 – 2020 годы при условии невыполнения запланированных мероприятий по  продаже данных сетей.
6.1. Система  электроснабжения Соболинского сельского  поселения

Состояние существующей схемы электроснабжения Соболинского сельского  поселения не обеспечивает требуемой надежности в оказании услуг населению сел Соболиное и Ясеневое. Протяженность линий электропередач составляет более 40 км. Затраты на их содержание производятся только в объеме текущей эксплуатации. Основной потребитель электроэнергии – население и муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Пожарского муниципального района. Так как генерирующие мощности – дизельные электростанции, тариф на электроэнергию в соответствии с затратами на производство постоянно растет соизмеримо росту стоимости дизельного топлива, в связи с этим растут и затраты бюджета на субсидии в разнице тарифов. На системы электроснабжения влияет и временной фактор, оказывающий влияние на техническое состояние генерирующих мощностей и систем их передачи. В настоящее время парк дизельных электростанций требует обновления, невыполнение плановой замены линий электропередач эксплуатирующими организациями привело к их физическому износу, увеличению потерь при транспортировке электрической энергии и требует до 60 % их замены. Такая ситуация не позволяет создать стабильное экономическое положение ресурсоснабжающей организации. Нестабильность привела дважды, за анализируемый период 10 лет, к смене ресурсоснабжающей организации.   
6.2. Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Соболинском сельском поселении

Годовой объем выработки электроэнергии на протяжении последнего десятилетия обеспечивается двумя дизельными электростанциями мощностью 300 кВт и одной ДЭС – 100 кВт. Состав работающего ДЭС – одна 300 кВт в летний период с нагрузкой до 60 % и в зимний до 100 % номинальной мощности, при временном характере включения второй ДЭС – 300 кВт в пиковые часы нагрузок. 
В период 90-х годов, на территории Соболинского сельского поселения  произошел основной спад  производства продукции лесной промышленности. Значительно снизилась численность населения. При анализе последнего десятилетия темпы снижения численности населения значительно упали и остаются неизменным на протяжении 2008 – 2011 годов. Рост потребления электроэнергии на период до 2017 года не предвидится. Наоборот реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности общеобразовательных учреждений приведет к снижению потребления. 
6.3. Предложение по реконструкции и строительству объектов систем электроснабжения Соболинского сельского поселения
Реконструкция  сетей электроснабжения и строительство альтернативного источника электроэнергии позволит решить задачи снижения стоимости продукта и приведение тарифа к приемлемому уровню.  Обеспечит в двух населенных пунктах Соболиное и Ясеневое устойчивое и качественное электроснабжение потребителей.
Объем проведения реконструкции – это, прежде всего техническое обоснование на основе результатов энергоаудита ресурсоснабжающей организации, потребителей, состояния сетей, анализа используемых мощностей и мониторинг перспективного роста потребления при условии снижения тарифа на электроэнергию. Для дополнительной надежности при реконструкции предусматривается и замена ДЭС на современные с наименьшим удельным расходом топлива на единицу мощности. Предполагается использовать данные мощности при снижении уровня воды в бассейне реки.  
Проведение реконструкции сетей электроснабжения  предусматривается  проводить в комплексе с реконструкцией сетей Краснояровского сельского поселения, новым строительством межпоселенческой воздушной линии 10 кВ и подстанции между Соболинским и  Краснояровским сельскими поселениями и строительством 2-х мини-гидроэлектростанций в каждом из этих поселений на реке Бикин. 
В техническом задании на проект нового строительства мини-гидроэлектростанции планируется предусмотреть комплекс из шести гидрогенераторов суммарной часовой мощностью 540 кВт. Строительство комплекса выполнить на двух уровнях подъема реки, по три на каждом уровне – первая и вторая очередь. Установка гидрогенераторов должна конструктивно располагаться на понтонном основании. Каждая очередь  должна иметь присоединения к собственной системе шин  единого открытого распределительного устройства (ОРУ-20 кВ). Электрическая схема ОРУ должна предусматривать обводную систему шин (резервную) для выполнения ремонтных и профилактических работ на рабочих шинах. Присоединение от ОРУ до подстанции должно производится по двум вновь построенным воздушным линиям. От подстанции до потребителей транспортировка должна быть выполнена по реконструируемым электрическим сетям. Передача мощности между Краснояровским и Соболинским сельскими поселениями должна производиться по реконструируемой ВЛ от подстанции «Соболиное» до новой подстанции «Ясеневое», и далее по вновь построенной ВЛ до подстанции «Красный Яр». Программой предусматривается проведение данных работ в три этапа: ПИР в 2015 году, реконструкцию сетей электроснабжения в 2016 году и новое строительство ВЛ, подстанции «Ясеневое» и мини-гидроэлектростанции с ОРУ и линиями присоединения в 2017 году. 
6.4. Система  электроснабжения Краснояровского сельского  поселения

Состояние существующей схемы электроснабжения Краснояровского сельского  поселения не обеспечивает требуемой надежности в оказании услуг населению сел Красный Яр и Олон. Протяженность линий электропередач составляет более 15,5 км. Затраты на их содержание производятся только в объеме текущей эксплуатации. Основной потребитель электроэнергии население и муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Пожарского муниципального района. Так как генерирующие мощности – дизельные электростанции, тариф на электроэнергию в соответствии с затратами на производство постоянно растет соизмеримо росту стоимость дизельного топлива, в связи с этим растут и затраты бюджета на субсидии в разнице тарифов. На системы электроснабжения влияет и временной фактор, оказывающий влияние на техническое состояние генерирующих мощностей и систем их передачи. Кроме того, особенностью сетей электроснабжения в поселении является отсутствие плана застройки линий электропередач. Строительство опор и монтаж линий в последние годы производился хаотично по мере необходимости, связанной с новым строительством жилья. Распределение по фазным нагрузкам не учитывалось, в результате имеется межфазные перекосы у потребителей. Большая протяженность внутренних сельских линий и отсутствие повышающих трансформаторов не позволяет обеспечить качество электрической энергии конечным потребителям. Существующий способ поднятия частоты на дизельных электрогенераторах, приводит к росту напряжения у потребителей, расположенных на коротком плече от ДЭС.
В настоящее время парк дизельных электростанций требует обновления. Невыполнение плановой замены линий электропередач эксплуатирующими организациями привело к их физическому износу, увеличению потерь при транспортировке электрической энергии и требует до 80 % их замены.
6.5. Перспективные электрические нагрузки и потребление электроэнергии в Краснояровском сельском поселении

Годовой объем выработки электроэнергии на протяжении последнего десятилетия обеспечивается двумя дизельными электростанциями мощностью по 200 кВт и одной (резервной) – 100 кВт. Состав работающего ДЭС – одна 200 кВт в летний период с нагрузкой от 80 до 100 % номинальной мощности и в зимний при двух работающих по 200 кВт. 

При анализе последнего десятилетия численность населения Краснояровского сельского поселения остается стабильной. Рост потребления электроэнергии на период до 2017 года не предвидится. Наоборот реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности общеобразовательных учреждений приведет к снижению потребления. 
6.6. Предложение по реконструкции и строительству объектов систем электроснабжения Краснояровского сельского поселения
Реконструкция  сетей электроснабжения и строительство альтернативного источника электроэнергии позволит решить задачи снижения стоимости продукта и приведению тарифа к приемлемому уровню.  Обеспечит в двух населенных пунктах Олон и Красный Яр устойчивое и качественное электроснабжение потребителей.

Объем проведения реконструкции – это, прежде всего техническое обоснование на основе результатов энергоаудита ресурсоснабжающей организации, потребителей, состояния сетей, анализа используемых мощностей и мониторинг перспективного роста потребления при условии снижения тарифа на электроэнергию. Для дополнительной надежности при реконструкции предусматривается и замена ДЭС на современные с наименьшим удельным расходом топлива на единицу мощности. Предполагается использовать данные мощности при снижении уровня воды в бассейне реки Бикин.  

Проведение реконструкции сетей электроснабжения Краснояровского сельского поселения – это фактически продолжение реконструкции сетей электроснабжения Соболинского сельского поселения и  строительством мини-гидроэлектростанции на реке Бикин для Краснояровского сельского поселения. 

В техническом задании на проект нового строительства мини-гидроэлектростанции планируется предусмотреть комплекс из шести гидрогенераторов суммарной часовой мощностью 540 кВт. Строительство комплекса выполнить на двух уровнях подъема реки, по три на каждом уровне – первая и вторая очередь. Установка гидрогенераторов должна конструктивно располагаться на понтонном основании. Каждая очередь  должна иметь присоединения к собственной системе шин  единого открытого распределительного устройства (ОРУ-20 кВ). Электрическая схема ОРУ должна предусматривать обводную систему шин (резервную) для выполнения ремонтных и профилактических работ на рабочих шинах. Присоединение от ОРУ до подстанции должно производится по двум вновь построенным воздушным линиям. От подстанции до потребителей транспортировка должна быть выполнена по реконструируемым электрическим сетям. Передача мощности между Краснояровским и Соболинским сельскими поселениями должна производиться по новой ВЛ от подстанции «Красный Яр» до новой подстанции «Ясеневое». Программой предусматривается проведение данных работ в три этапа: ПИР в 2018 году, реконструкцию сетей электроснабжения и новое строительство ВЛ-10 кВ в 2019 году. строительство мини-гидроэлектростанции с ОРУ-20 кВ и линиями присоединения в 2020 году. 

6.7. Оценка капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство объектов систем электроснабжений Соболинского и Краснояровского  сельских поселений

Реализация мероприятий по реконструкции и новому строительству обеспечит:


- создание единой системы электроснабжения для двух поселений;

- создание резервных мощностей и как следствие гибкость работы системы при появлении аварийных ситуаций в электроснабжении;


- надежность системы электроснабжения двух поселений;


- качество электроэнергии;


- снижение тарифа;


- снижение затрат бюджета;


- возможности роста потребления электроэнергии производственными предприятиями;


- создание дополнительных рабочих мест.

7. Состояние и развитие систем газоснабжения поселений

До настоящего времени на территории Пожарского муниципального района отсутствует система газоснабжения промышленных и жилищно-коммунальных  потребителей. В 2011 году на территории Пожарского муниципального района закончено строительство магистрального газопровода. Пожарский муниципальный район вошел в программу газификации Приморского края до 2025 года. Программой предусматривается два периода строительства. В первом периоде строительство объектов газоснабжения: газопровод-отвод и ГРС «Игнатьевка» на территории Игнатьевского сельского поселения; газопровод межпоселковый от ГРС «Игнатьевка» до пгт Лучегорск,  начало строительства 2013 год, окончание с подключением потребителей в 2017 году.  Протяженность объектов 14 и 19,2 км соответственно.  Подключение потребителей Игнатьевского сельского поселения планируется в 2016 году. Подключение потребителей  Лучегорского городского поселения планируется в 2017 году. Вторым периодом строительства 2017 – 2025 годы предусматривается подключение не подключенных потребителей всех сельских поселений Пожарского муниципального района. Планируемые сроки поэтапного подключение потребителей газа отдаленных объектов на 2020 – 2025 годы. При реализации проекта строительства межпоселенческих газопроводов финансирование предусматривается за счет инвестиций застройщика при строительстве и при проектировании на софинансировании бюджетов поселений, района и краевого бюджетов. План мероприятий и сроки реализации проекта программы газоснабжения отражены в разделе 8 настоящей Программы.
8. План мероприятий и сроки реализации 

на каждом этапе Программы

таблица № 5
план мероприятий - задание
	этап
	План мероприятий
	срок (год)

	I
	1. Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального района на 2011 – 2020 годы
	2011

	II
	1. Разработка проекта схемы территориального планирования Пожарского  муниципального района
	2012

	
	2. Разработка проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений Пожарского  муниципального района
	

	
	3. Выполнение первого этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	4. Начало выполнения второго этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 1-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2010-2014 годы
	

	
	6. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа
	

	III
	1. Утверждение схемы территориального планирования Пожарского муниципального района
	2013



	
	2. Утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений территориального планирования Пожарского  муниципального района
	

	
	3. Выполнение ПИР строительства полигона сбора и  утилизации ТБО:  Губеровского, Пожарского, Игнатьевского сельских поселений (полигон № 2)
	

	
	4. Выполнение 2-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Строительство 1-й очереди полигона сбора и утилизации ТБО № 1
	

	
	6. Выполнение 2-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2010-2014 годы
	

	
	7. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа
	

	IV
	1. Выполнение ПИР строительства полигона сбора и  утилизации ТБО Светлогорского сельского поселения (полигон № 3)
	2014

	
	2. Строительство 2-й очереди полигона сбора и утилизации ТБО № 1
	

	
	3. Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 2
	

	
	4. Начало выполнения 3-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 2-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2010-2014 годы
	

	
	6. Корректировка и утверждение 3-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2015-2017 годы
	

	
	7. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа
	

	V
	1. Выполнение ПИР на реконструкцию сетей электроснабжения Соболинского сельского поселения и строительство комплекса мини-гидроэлектростанций
	2015

	
	2. Выполнение ПИР строительства полигона сбора и  утилизации ТБО Верхнеперевальского сельского поселения (полигон № 4)
	

	
	3. Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 3
	

	
	4. Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 3-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2015-2017 годы
	

	
	6. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа
	

	VI
	1. Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 4
	2016

	
	2. Выполнение ПИР строительства полигона сбора и  утилизации ТБО Соболинского и Краснояровского сельских поселений (полигон № 5)
	

	
	3. Реконструкция сетей электроснабжения Соболинского сельского поселения
	

	
	4. Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 3-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2015-2017 годы
	

	
	6. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа
	

	VII
	1. Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 5
	2017 

	
	2. Строительство мини-гидроэлектростанций электроснабжения Соболинского сельского поселения
	

	
	3. Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	4. Начало выполнения 4-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 3-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2015-2017 годы
	

	
	6. Корректировка и утверждение 4-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2018-2020 годы
	

	
	7. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа
	

	VIII
	1. Выполнение ПИР на реконструкцию сетей электроснабжения Краснояровского сельского поселения и строительство комплекса мини-гидроэлектростанций
	2018

	
	2. Выполнение 4-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2018-2020 годы
	

	
	3. Выполнение 4-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	4. Выполнение ПИР реконструкции схемы электроснабжения Федосьевского сельского поселения
	

	
	5. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа
	

	IX
	1. Реконструкция сетей электроснабжения Краснояровского сельского поселения
	2019

	
	2. Реконструкция сетей электроснабжения Федосьевского сельского поселения
	

	
	3. Выполнение ПИР реконструкции схемы электроснабжения Верхнеперевальского сельского поселения
	

	
	4. Начало выполнения 5-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение 4-го этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2018-2020 годы
	

	
	6. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам девятого этапа
	

	X
	1. Строительство мини-гидроэлектростанций электроснабжения Краснояровского сельского поселения
	2020

	
	2. Реконструкция сетей электроснабжения Верхнеперевальского сельского поселения
	

	
	3. Выполнение 5-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района на период до 2025 года
	

	
	4. Начало выполнения 6-го этапа Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	

	
	5. Выполнение заключительного этапа программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений Пожарского муниципального района на 2018-2020 годы
	

	
	6. Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021 – 2025 годы по итогам десятого этапа
	


9. Объем и источники финансирования Программы

на каждом этапе ее реализации
Финансирование Программы на всех этапах ее реализации осуществляется за счет средств бюджета Пожарского муниципального района и средств внешних источников (краевого и федерального значения). Предполагается, что реализация программы будет осуществляться на основе средств местного бюджета (МБ) и софинансирования внешних источников (ВИ) в объеме от 95 до 70 % и собственных средств предприятий (СС), где соответственно общая доля МБ и СС составляет от 5 до 30 % на разных этапах выполнения Программы (таблица № 4).
таблица № 4
	№ п/п
	    мероприятия
	объем финансирования (млн. руб.)

	
	
	 ист.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.


	Разработка программы и ее утверждение
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Разработка проекта схемы территориаль-ного планирования Пожарского МР 
	МБ
	-
	8,435
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	  3.


	Разработка проектов ген. планов и правил землепользова-ния и застройки  поселений
	МБ
	-
	2,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	54,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Выполнение 1-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения 
	МБ
	-
	3,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Начало выполнения 2-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Выполнение 1-го этапа программы энергосбереже-ния 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Утверждение схемы территориаль-ного планирования Пожарского МР
	МБ
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Утверждение ген. планов и правил землепользова-ния и застройки  поселений
	МБ
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Выполнение ПИР строительства полигона № 2 сбора и  утилизации ТБО
	МБ
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11.
	Выполнение 2-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	Строительство 1-ой очереди полигона сбора и утилизации ТБО № 1
	МБ
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	16,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Выполнение 2-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Выполнение ПИР строительства полигона № 3 сбора и  утилизации ТБО
	МБ
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16.
	Строительство 2-ой очереди полигона сбора и утилизации ТБО № 1
	МБ
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 2
	МБ
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	21,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	3,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18.
	Начало выполнения 3-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19.
	Выполнение 2-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20.
	Корректировка и утвер-ждение 3-го этапа программы энергосбереже-ния на 2015-2017 гг.
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22.
	Выполнение ПИР сетей электроснабже-ния Соболинского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	5,7
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-

	23.
	Выполнение ПИР строительства полигона № 4 сбора и  утилизации ТБО
	МБ
	-
	-
	-
	-
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24.
	Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 3
	МБ
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	24,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	3,5
	-
	-
	-
	-
	-

	25.
	Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26.
	Выполнение 3-го этапа программы энергосбереже-ния 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28.
	Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 4
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	27,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-

	29.
	Выполнение ПИР строительства полигона № 5  сбора и  утилизации ТБО
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	1,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30.
	Реконструкция сетей электроснабжения Соболинского сельского поселения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	-
	-
	-
	-

	31.
	Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32.
	Выполнение 3-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34.
	Строительство полигона сбора и утилизации ТБО № 5
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27,5
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-

	35.
	Строительство мини-гидроэлектростанций электроснабже-ния Соболинского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,6
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72,4
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,2
	-
	-
	-

	36.
	Выполнение 3-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	37.
	Начало выполнения 4-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38.
	Выполнение 3-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	39.
	Корректировка и утверждение 4-го этапа программы энергосбереже-ния на 2018 – 2020 гг.
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	40.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	41.
	Выполнение ПИР на реконструкцию сетей электроснабже-ния Краснояровского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	-

	42.
	Выполнение 4-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	43.
	Начало выполнения 4-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	44.
	ПИР реконструкции схемы электро-снабжения Федосьевского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	46.
	Реконструкция сетей электроснабже-ния Краснояровского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,0
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,2
	-

	47.
	Реконструкция сетей электроснабже-ния Федосьевского сельского поселения
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	-

	48.
	ПИР реконструкции схемы электроснаб-жения Верхнепереваль-ского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	49.
	Начало выполнения 5-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50.
	Выполнение 4-го этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51.
	Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам девятого этапа
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	52.
	Строительство мини-гидроэлектростанций электроснабже-ния Краснояровского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27,8

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0

	53.
	Реконструкция сетей электроснабже-ния Верхнеперевальского с/п
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,9

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17,1

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,8

	54.
	Выполнение 5-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	55.
	Начало выполнения 6-го этапа Долгосрочной целевой программы газоснабжения 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56.
	Выполнение заключитель-ного этапа программы энергосбереже-ния
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57.
	Анализ исполнения Программы и ее разработка развития на 2021 – 2025 гг 
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6

	
	
	ВИ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	СС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	А
	Итого по годам  источники финансирования распределены
	МБ
	0,0
	14,4
	3,0
	2,6
	3,2
	5,4
	5,4
	1,4
	3,8
	3,0

	
	
	(%)
	0
	21,0
	8,9
	9,7
	8,6
	6,7
	4,7
	16,3
	8,1
	5,7

	
	
	ВИ
	0,0
	54,3
	28,0
	21,0
	29,7
	67,0
	99,9
	6,0
	39,0
	44,9

	
	
	(%)
	0
	79,0
	82,8
	78,4
	79,6
	83,0
	86,3
	69,8
	83,3
	85,2

	
	
	СС
	0,0
	0,0
	2,8
	3,2
	4,4
	8,3
	10,5
	1,2
	4,0
	4,8

	
	
	(%)
	0
	0,0
	8,3
	11,9
	11,8
	10,3
	9,1
	14,0
	8,5
	9,1

	Б
	Общий объем финансирования этапов

	0,0
	68,7
	33,8
	26,8
	37,3
	80,7
	115,8
	8,6
	46,8
	52,7

	В
	Итого объем финансирования за счет местного бюджета
	42,2 (8,95 %) 

	Г
	Итого объем финансирования за счет внешнего источника
	389,8 (82,73 %)

	Д
	Итого объем финансирования за счет собственных средств предприятий
	39,2 (8,32 %)

	ИТОГО общий объем финансирования Программы
	471,2


Одним из дополнительных источников ресурсного обеспечения Программы может являться платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступающие от промышленных предприятий до 30 млн. рублей ежегодно.
10. Расчет целевых показателей Программы
10.1. Расчет плановых целевых показателей

Для расчета плановых целевых показателей приняты относительные величины, рассчитанные от общего количества мероприятий – установочный коэффициент, рассчитанный из соотношения  ̶ 1/50. На первом этапе принят повышенный установочный коэффициент, на всех последующих приняты пониженные коэффициенты на заключительных этапах Программы.
Каждому мероприятию устанавливается коэффициент выполнения (Кпn – плановый коэффициент выполнения, где n –  число мероприятий). Для каждого этапа рассчитан плановый целевой показатель (Ппz , где z  ̶  число этапов от I ÷ X), по сумме плановых коэффициентов  выполнения  мероприятий.  
Например: плановый целевой показатель для первого этапа: 

ПпI = Кп1 

для второго этапа,
ПпII = Кп1 +  Кп2
и так далее, для каждого этапа
Ппz = Кп1 +  Кп2 +  … + Кпn
Плановый целевой показатель Программы (Пп) равен сумме плановых целевых показателей всех этапов:

Пп = ПпI +  ПпII +  … +  Ппz = 1,0
Расчет плановых целевых показателей Программы сведен в таблицу № 6 «плановые целевых показатели»:
          таблица № 6

                   плановые целевые показатели 
	Этап
	Коэффициент выполнения мероприятий – Кпn 


	Показатель  Ппz (выполнения)

	I
	0,026
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	0,026

	II
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	III
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	0,126

	IV
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	0,126

	V
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	VI
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	VII
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	VIII
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	_
	0,086

	IX
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	Х
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	_
	_
	0,106

	Плановый целевой показатель выполнения Программы – Пв
	1,0


10.2. Расчет фактических  целевых показателей Программы

При реализации Программы, в зависимости от объема выполнения мероприятия – Vмn,  рассчитывается фактический коэффициент реализации мероприятия – Кфn.
Объем выполнения мероприятия – есть отношение фактического выполненного объема к плановому объему (план мероприятий – задание, таблица № 5):
Vмn = (Vфn / Vпn), 
где 
Vфn – фактический выполненный объем, может изменяться от 0 до 0,99 (относительная величина - % выполнения); 

 Vпn – плановый объем выполнения, равен 1,0 = const.
Таким образом, фактический коэффициент реализации мероприятия, равен:

Кфn = Кпn х Vмn
Сумма фактических коэффициентов реализации мероприятий каждого этапа определяет фактический целевой показатель этапа – Пфz:
Пфz = Кф1 +  Кф2 +  … + Кфn
Фактический целевой показатель реализации Программы (Пп) равен сумме показателей всех этапов:

Пф = ПфI +  ПфII +  … +  Пфz = Х
Расчет фактических целевых показателей Программы сведен в таблицу №7 «фактические целевых показатели»:

таблица № 7

       фактические целевые показатели

	Этап
	 
	Число мероприятий    - "n"
	 Пф - z этапа

	I
	Кп
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0195

	
	Vм
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Кф
	0,0195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	III
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	0,0945

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	

	IV
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	0,0945

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	

	V
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	VI
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	VII
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	VIII
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	 
	0,0645

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	 
	

	IX
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	X
	Кп
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,006
	 
	 
	0,0795

	
	Vм
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	 
	 
	

	
	Кф
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,0045
	 
	 
	

	Фактический целевой показатель Программы
	0,75


10.3. Расчет эффективных показателей реализации Программы

Отношение фактического целевого показателя  к плановому целевому показателю на каждом этапе, есть  целевой показатель эффективности реализации этапа – Пэz:
Пэz = Пфz  / Ппz 
Целевой показатель эффективности реализации Программы по результатам нескольких этапов равен средней сумме  целевых показателей эффективности выполнения этих этапов:

Пэ = (ПэI +  ПэII +  … +  Пэz) / z
или

Пэ = Пф / Пп = Y
Расчет целевых показателей эффективности реализации Программы сведен в таблицу №8 «целевых показатели эффективности»:

таблица № 8
целевые показатели эффективности

	 
	Этапы

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X

	Пп
	0,026
	0,106
	0,126
	0,126
	0,106
	0,106
	0,106
	0,086
	0,106
	0,106

	Пф
	0,0195
	0,0795
	0,0945
	0,0945
	0,0795
	0,0795
	0,0795
	0,0645
	0,0795
	0,0795

	Пэ
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Целевой показатель эффективности реализации Программы 
	0,75


10.4. Оценка эффективности Программы
Оценка реализации Программы по итогам любого этапа или на любом периоде ее реализации определяется целевым показателем эффективности при установленном условии (таблица № 9):
таблица № 9
	Целевой показатель эффективность реализации Программы (этапа)
	Y
	оценка

	Условия если, Целевой показатель эффективности реализации Программы  (этапа)
	более 0,75
	выполнен

	
	более 0,50
	частично выполнен

	
	менее 0,50
	не выполнен


11.  Ожидаемые конечные результаты Программы 2011-2020 гг.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального района является долгосрочной и определена на период реализации схемы территориального планирования муниципального района. 

Эффективность освоения Программы на каждом этапе  предполагается оцениваться по результатам выполнения. Общая эффективность программы можно оценивать только по косвенным затратам после ее реализации. 
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:

	1
	Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении»

	2
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	3
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

	4
	Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,    утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

	5
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	6
	Строительные нормы и правила (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

	7
	«Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае», утв. Постановлением Администрации Приморского края 21.06.2010 № 186-па

	8
	Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения      и повышения энергетической эффективности».

	9
	Градостроительный кодекс РФ

	10
	Федеральный закон № 210-РФ от 30.12.004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

	11
	Поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 17 марта 2011 года № Пр-701 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях»

	12
	Приказ министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»)

	13
	Электротехнические комплексы и системы управления, 2006 г., «Современное состояние мирового производства электроэнергии на базе возобновляемых источников»

	14
	Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве (МДК 1-01-2002)

	15
	Единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ЕРр-2001-66)

	16
	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети (с изм. 2002) (ГЭСН-2001. Сборник 24)

	17
	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. Книга 2. Газопроводы городов и поселков (с изм. 2004) (ГЭСН-2001 Сборник 24)

	18
	Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности. СН 433-79

	19
	Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

	20
	ОНТП-51-185 Общесоюзные нормы технологического проектирования магистральных газопроводов. Часть I. Газопроводы.

	21
	Методические указания по проектированию систем электроснабжения линейных потребителей магистральных газопроводов

РД 51-31323949-33-98





Г-1





























�




















PAGE  
30
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пожарского муниципального района на 2011 – 2020 годы


[image: image1.emf] 

