PAGE  

	[image: image1.jpg]





	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ



	П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е



	_20 февраля 2017 года_
	пгт Лучегорск
	№
	_137-па_


Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района 
на 2017-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пожарского муниципального района, Порядком  разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па, в целях гарантированного обеспечения  населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, администрация Пожарского муниципального района  Приморского  края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений входящих в состав Пожарского муниципального района на 2017-2019 годы» в новой редакции.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 07 ноября 2016 года № 363-па « Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений входящих в состав Пожарского муниципального района на 2017-2019 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района разместить, настоящее постановление на  официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края.

5. Контроль исполнения настоящего  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского района.
 Глава Пожарского муниципального района                                    С.А. Филатов

	
	                  Утверждена

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от «_20_» _февраля_  2017 г. № 137-па_


Муниципальная программа

«Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района 
на 2017-2019 годы» 
(новая редакция)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование 
Программы 
	 Муниципальная программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района на 2017-2019 годы»  (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	 Статья 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
 Бюджетный кодекс;
 Устав Пожарского муниципального района;

 Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию,  капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края  к государственной программе  Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района

	Разработчики Программы 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района,

 Отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района

	Соисполнитель программы
	Отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района;
Муниципальное унитарное предприятия Пожарского муниципального района «Лидер» 

	Основная цель Программы
	Выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения  населения и водоотведения в границах сельских поселений Пожарского муниципального района

	Задачи Программы
	· Гарантированное обеспечение населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

· Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

	Сроки реализации программы
	2017–2019 годы


	Финансовое

обеспечение программы 
	· Общий объем финансирования капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района

в 2017 году составит– 15 417 000,00 рублей, в том числе за счет средств: 

средства краевого бюджета –  10 800 000,00 рублей; средства бюджета Пожарского муниципального района –   4 617 000,00рублей;

· Общий объем финансирования капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района

в 2018 году составит– 29 560 000,00 рублей, в том числе за счет средств:

средства краевого бюджета –  28 560 000,00 рублей;

средства бюджета Пожарского муниципального района –   1 000 000,00 рублей;

· Общий объем финансирования капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства Пожарского муниципального района

в 2019 году составит– 1 000 000,00 рублей, в том числе за счет средств:

средства краевого бюджета –  0,00 рублей;

средства бюджета Пожарского муниципального района –   1 000 000,00 рублей;

	Перечень мероприятий Программы 
	· Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;
· Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;
· Проведение ремонта объектов водоснабжения;
· Обеспечение текущего обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения;
· Разработка проектно-сметной документации на водозаборные скважины, расположенные на территории Пожарского муниципального района, и их лицензирование.

	Важнейшие целевые индикаторы реализации Программы 
	· Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района и обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой население Губеровского сельского поселения;

· проведение ремонта 100 п.м сетей водоснабжения;

· снижение потерь в сетях водоснабжения на 20%;

· уменьшение общего уровня износа  сетей  водоснабжения до  10%.

	Система организации контроля за исполнением программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района,  начальник  отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района. 

Информация о выполнении мероприятий Программы  предоставляется руководителем отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района в отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет по  итогам года формируется  начальником отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района  и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу  Пожарского муниципального района.


1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа
Организация водоснабжения  населения и водоотведения в границах сельских поселений,  входящих в состав Пожарского муниципального района является одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района. 

В решении данного вопроса местного значения первоочередной задачей администрация Пожарского муниципального района видит реализацию мероприятий, направленных на бесперебойное обеспечение населения  сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.
Современная ситуация в системах водоснабжения и канализации  в сельских поселениях района  характеризуется:

- низким техническим состоянием технологических линий водопроводных и канализационных сооружений,
-  износом сетей водоснабжения до 70% (сети практически полностью исчерпали свой производственный ресурс и требуют замены), 
- большими удельными затратами на подачу воды, которые составляют до 50% от её себестоимости;
-  отсутствием инвестиций для модернизации систем водоснабжения. 

В результате – большое количество отказов  и аварийных ситуаций в системах подачи воды, большие потери воды, которые ложатся дополнительными затратами, увеличивая и без того высокую себестоимость  услуг по водоснабжению.
На сегодняшний день существует большая проблема с бесперебойным снабжением питьевой водой населения Губеровского сельского поселения (население 1200 человек). Инженерно-техническая система с резервуаром подачи воды по подземным водоводам от поверхностных водозаборов рек Крутобережная и Уссури 1936 года постройки, удаленность от населенных пунктов 1,5 и 8 км. 

Система водоснабжения Губеровского сельского поселения включает: 


- две насосные станции 1-го и 2-го подъема с рек Крутобережная и Уссури;


- станцию подготовки воды (насосная второго подъема);

   - водоразборную сеть протяженность 20700 м.


Система водоснабжения физически изношена и морально устарела, требует значительных материально-технических затрат. В связи с чем, имеют место большие потери воды в сетях водоснабжения, что значительно увеличивает её себестоимость. 
Учитывая нерентабельность производства питьевой воды и большие необоснованные затраты необходимо строительство скважинного водозабора Губеровского сельского поселения в непосредственной близости к населенным селам Губерово и Новостройка.  Кроме того, требуется замена изношенных водопроводных сетей.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений Пожарского муниципального района» на 2017-2019 годы обеспечит бесперебойное водоснабжение питьевой водой из скважинного водозабора Губеровского сельского поселения, позволит снизить потери питьевой воды при транспортировке и, соответственно,  снизит её себестоимость.
Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории Губеровского, Пожарского, Нагорненского, Игнатьевского и Верхнеперевальского сельских поселений предоставляются Муниципальным унитарным предприятием Пожарского муниципального района «Лидер» (далее – МУП «Лидер»). 
Себестоимость услуг по водоснабжению, оказываемых МУП «Лидер»  значительно выше утвержденных тарифов.  В связи с чем возникает необходимость  компенсировать предприятию затраты, связанные с выполнением работ по организации водоснабжения в данных поселениях, в части не обеспеченной тарифом.  
Муниципальная целевая программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений,  входящих в состав Пожарского муниципального района» на 2017-2019 годы сформирована с целью  решения вопроса по обеспечению населения сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышения эффективности и надежности функционирования   систем водоснабжения.
2. Основные цели, задачи  и срок реализации Программы

Целью Программы является обеспечение выполнения полномочий, связанных с организацией водоснабжения  населения и водоотведения в границах сельских поселений,  входящих в состав Пожарского муниципального района.
Достижение данной цели намечается осуществить путем решения следующих задач:

· Гарантированное обеспечение населения сельских поселений Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

· Повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

Срок реализации Программы  2017–2019 годы

3. Ресурсное обеспечение Программы


Общий объем затрат на реализацию программных мероприятий составляет всего 45 977,00 тыс.руб., в том числе : 
- 39 360,00 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 6 617,00 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

В том числе по годам:

2017 год  - общий объем затрат 15 417,00 тыс.руб., в том числе : 
- 10 800,00 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 4 617,00 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

2018 год  - общий объем затрат 29 560,00 тыс.руб., в том числе : 
- 28 560,00 тыс.руб. – средства бюджета Приморского края;

- 1 000,00 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

2019 год  - общий объем затрат 1 000,00 тыс.руб., в том числе : 
- 0,00 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 1 000,00 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.
4. Перечень основных мероприятий Программы
В рамках муниципальная целевая программа «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений,  входящих в состав Пожарского муниципального района на 2017-2019 годы»  планируется:

1. Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;

2. Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района;

3. Проведение ремонта объектов водоснабжения;

4. Обеспечение текущего обслуживания сетей водоснабжения.
Перечень конкретных мероприятий Программы и объемы финансирования приведены в приложении к настоящей Программе.

5. Механизм реализации Программы 
Реализация мероприятий Программы  осуществляется:

- посредством  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с проектированием  и строительством скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд;

- посредством предоставления субсидий из бюджета Пожарского муниципального района МУП ПМР «Лидер» на компенсацию затрат, связанных с выполнением работ по организации водоснабжения в поселениях, в части не обеспеченной тарифом, а также на выполнение ремонтных и аварийно-восстановительных работ  систем водоснабжения.

Реализация мероприятий Программы по проектированию  и строительству скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка предполагается на условиях софинансирования путем  предоставления  субсидии из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года        № 398-па».
Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края  к государственной программе  Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.
Предоставления субсидий из бюджета Пожарского муниципального района МУП «Лидер» на компенсацию затрат, связанных с выполнением работ по организации водоснабжения в поселениях, в части не обеспеченной тарифом, а также на выполнение работ по ремонту систем водоснабжения осуществляется на основании  предоставленных МУП «Лидер» расчетов финансовых затрат, смет, калькуляций на выполнение ремонтных  и аварийно-восстановительных работ в соответствии с Порядком предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по холодному водоснабжению, водоотведению, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, в части не обеспеченной тарифом и на финансовое обеспечение затрат в связи с  выполнением работ, оказанием услуг из бюджета Пожарского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 10 марта 2015 года № 122а-па.
Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ по проектированию  и строительству скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка, целевым использованием средств субсидий, выделяемых МУП «Лидер» на организацию водоснабжения в поселениях и выполнение работ по  ремонту систем водоснабжения, за качеством выполнения данных работ.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
- качество выполняемых работ;
  - эффективное и целевое использование денежных средств;

- бесперебойное обеспечение населения сельских поселений Пожарского муниципального района питьевой водой.
6. Ожидаемый конечный результат

и основные целевые индикаторы реализации Программы
 В результате реализации Программы планируется: 

- Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района и обеспечение бесперебойного снабжения питьевой водой население Губеровского сельского поселения;

- Поведение ремонта 100 п.м сетей водоснабжения;

- Обеспечение текущего обслуживания сетей водоснабжения и водоотведения;

- Снижение потерь в сетях водоснабжения на 20%;

- Уменьшение общего уровня износа  сетей  водоснабжения до 10%.

Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования систем водопроводно-канализационного хозяйства и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.
7. Организация контроля за исполнением  мероприятий Программы

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 


Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района,  начальник  отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района. 


Информация о выполнении мероприятий Программы  предоставляется руководителем отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района в отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет по  итогам года формируется  начальником отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района  и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу  Пожарского муниципального района.

               8. Оценка эффективности реализации Программы 

    
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей.


Оценка эффективности реализации Программы осуществляется руководителем отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района по итогам её ежегодного исполнения в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации Программ, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района  Приморского края от 25 марта 2014 года № 132-па «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края».
	
	Приложение  
к муниципальной программе «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов  водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района
на 2017-2019 годы»


	

	

	Наименование мероприятия
	Источники и объемы финансирования мероприятий программы, 

тыс. руб.

	
	годы
	Всего затраты на мероприятие, 

тыс.руб.
	В том числе:

	
	
	
	Средства краевого бюджета,
тыс.руб.
	Средства 

бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб.

	1. Проектирование скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	2017
	13 500,00
	10 800,00
	2 700,00

	2. Строительство скважинного водозабора пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения населенных пунктов Губерово и Новостройка Пожарского муниципального района
	2018
	28 560,0
	28 560,0
	-

	3. Разработка проектно- сметной документации на водозаборные скважины (14 шт.) расположенные на территории Пожарского муниципального района
1. Скважина с. Емельяновка ул.Партизанская

2. Скважина с. Игнатьевка ул. Железнодорожная

3.  Скважина с. Игнатьевка ул. Новая

4. Скважина с. Никитовка (пересечение трассы и ул. Зеленая)

5. Скважина с. Никитовка ул. Центральная

6. Скважина с. Нагорное ул. Школьная

7. Скважина с. Совхоз Пожарский (Центральная Усадьба) ул. Аэродромная

8. Скважина с. Пожарское ул. 50 лет Октября

9. Скважина с. Пожарское ул. Мелиоративная

10. Скважина с. Пожарское ул. Лермонтова

11. Скважина с. Пожарское ул. Лазо

12. Скважина с. Пожарское ул. Пограничная

13. Скважина с. Знаменка ул. Центральная

14. Скважина с. Верхний Перевал ул. Гаражная
	2017
	-
	
	-

	4.Лицензирование водозаборных скважин (14 шт.), расположенные на территории Пожарского муниципального района
1.Скважина с. Емельяновка ул.Партизанская

2.Скважина с. Игнатьевка ул. Железнодорожная

3.Скважина с. Игнатьевка ул. Новая

4.Скважина с. Никитовка (пересечение трассы и ул. Зеленая)

5.Скважина с. Никитовка ул. Центральная

6.Скважина с. Нагорное ул. Школьная

7.Скважина с. Совхоз Пожарский (Центральная Усадьба) ул. Аэродромная

8.Скважина с. Пожарское ул. 50 лет Октября

9.Скважина с. Пожарское ул. Мелиоративная

10.Скважина с. Пожарское ул. Лермонтова

11.Скважина с. Пожарское ул. Лазо

12.Скважина с. Пожарское ул. Пограничная

13.Скважина с. Знаменка ул. Центральная

14.Скважина с. Верхний Перевал ул. Гаражная
	2018
	-
	
	-

	
	2019
	-
	
	-

	5. Предоставление субсидий МУП «Лидер» на возмещение затрат в связи с выполнением работ (услуг) по водоснабжению,  в части не обеспеченной тарифом, и на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением  аварийно-восстановительных работ  систем водоснабжения 

	2017


	 1 917,0
	-
	1 917,0

	
	2018


	1 000,0
	-
	1 000,0

	
	2019
	1 000,00
	-
	1 000,0

	6. Выполнение ремонтных работ систем водоснабжения и водоотведения на территории Пожарского муниципального района
	2017


	-
	-


	-

	
	2018


	-
	-
	-

	
	2019
	-
	-
	-

	Всего 
	2017
	15 417,00
	10 800,00
	4 617,00

	
	2018
	29 560,00
	28 560,00
	1 000,00

	
	2019
	1 000,00
	0,00
	1 000,00

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	
	45 977,00
	39 360,00
	6 617,00


