PAGE  

	
	Утверждена

постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края 

от «10» июля 2017 года № 483-па


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
НА 2017-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование 
Программы 
	Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района, на 2017-2018 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы 
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации  Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па.

	Заказчик Программы 
	Администрация Пожарского муниципального района Приморского края

	Разработчик Программы 
	Отдел ЖКХ администрации Пожарского муниципального района

	Ответственный исполнитель программы
	Отдел ЖКХ администрации Пожарского муниципального района



	Соисполнители Программы
	Отдел  экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района;

Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района

	Цель Программы 
	Выполнение полномочий, связанных с гарантированным обеспечением населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Задачи Программы 
	1. Капитальный ремонт оборудования и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения

2. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
3. Повышение безопасности при эксплуатации и работе на объектах коммунальной инфраструктуры теплоснабжения.
4. Повышение комфортности проживания населения на территории Пожарского муниципального района.
5. Повышение эффективности расходов средств бюджета на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения расположенных на территории Пожарского муниципального района


	Сроки реализации
Программы 
	2017-2018

	Объём и источники 
финансирования Программы 
	Общий объем финансирования мероприятий по модернизации и ремонту объектов теплоснабжения, составляет 12567,81 тыс. рублей, в том числе за счет:

· средств из краевого бюджета –  10054,24 тыс. рублей;

· средств из бюджета Пожарского муниципального района –   2513,57 тыс. рублей;

	Перечень мероприятий программы
	1. Ремонт химводоочистки объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.
2. Ремонт  зданий и сооружений объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Ремонт котельного оборудования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

	Ожидаемый конечный результат реализации Программы
	В результате реализации Программы, ожидается повышение энергетической эффективности работы оборудования и восстановление технического состояния зданий и сооружений объектов тепло- и горячего водоснабжения.

	Основные целевые индикаторы реализации Программы
	1. Произвести ремонт химводоочистки объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

2. Произвести ремонт зданий и сооружений объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

3. Произвести ремонт котельного оборудования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения 

	Организация контроля над реализацией Программы
	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Пожарского муниципального района. 

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, курирующий вопросы дорожной деятельности, и начальник  отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района. 

Отчет по  итогам года формируется  начальником отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района  и предоставляется главе Пожарского муниципального района и в Думу  Пожарского муниципального района.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  её решения программным методом

Одним из вопросов местного значения Пожарского муниципального района,  согласно  Статьи  14.1  Федерального  закона  от  06.10.2003  года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является организация тепло- и водоснабжения сельских поселений.
Горячее водоснабжение (далее – ГВС) и теплоснабжение являются необходимым элементом в обеспечении жизни и комфортного проживания людей.

Поэтому, своей задачей, в решении вопроса по организации подачи тепла и горячей воды в дома сельских поселений, администрация Пожарского муниципального района считает обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и поддержания их в технически исправном состоянии.

С целью поддержания работоспособности и восстановления эксплуатационных качеств объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района, обеспечения комфортного проживания в сельских поселениях разработана настоящая Программа.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на восстановление работоспособности оборудования, восстановление эксплуатационных характеристик зданий и сооружений объектов теплоснабжения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Пожарского муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку, что повысит комфортность и привлекательность Пожарского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы
Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения  Пожарского муниципального района, на 2017-2018 годы» разработана с учетом подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2020 годы государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации  Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па.
Цель Программы является:

· Гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения. Основная цель Программы декомпозируется на несколько подцелей:

1. Обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами  горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

2. Повышение качества услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению;

3. Рациональное использование объектов теплоснабжения.

Достижение целей Программы намечается осуществить путем решения следующей задачи:

· повышение надежности функционирования оборудования и сооружений объектов теплоснабжения.

Для достижения названных целей и задач администрация Пожарского муниципального района выполняет следующие мероприятия:

· принимает решение о включении объектов теплоснабжения и ГВС в перечень данной Программы на основании предложений организаций, обслуживающих объекты теплоснабжения;

· принимает решение о выделении средств местного бюджета, средств, полученных из бюджета Приморского края объектам, включенным в Программу.

3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы за 2017-2018 годы  предусматривается в сумме 12567,81 тыс. руб., в том числе:

- 10054,24 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края;

- 2513,57 тыс. руб. – средства бюджета Пожарского муниципального района.

В том числе по годам:

2017 год  -  6703,78 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Приморского края – 5363,02  тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 1340,76 тыс. руб.;


2018 год  -   5864,03 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Приморского края – 4691,22 тыс. руб.;

- средства бюджета Пожарского муниципального района – 1172,81 тыс. руб.;

Объемы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться и уточняться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований в бюджете Пожарского муниципального района на решение вопроса по выполнению полномочий, связанных с обеспечение населения сельских поселений Пожарского муниципального района услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
4. Перечень объектов теплоснабжения, включенных в Программу
Перечень объектов теплоснабжения на проведение модернизации и ремонта в рамках настоящей Программы за счет средств из краевого бюджета и средств долевого финансирования за счет средств бюджета муниципального района:

1. Котельная № 34 с. Светлогорье: Химводоочистка 
2. Котельная № 34 с. Светлогорье: Мазутонасосная

3. Котельная № 34 с. Светлогорье: Здание котельной

4. Котельная № 34 с. Светлогорье: Угольный котёл № 4 КЕ10/14
5. Методика расчета размера субсидии
Расчет суммы долевого финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района определяется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края к государственной программе Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 390-па. Планируется для реализации мероприятий Программы использовать средства краевого бюджета в размере 9723,20 тысяч рублей, что составляет 80% от общего объема финансирования проведения модернизации и ремонта объектов теплоснабжения.
Планируемый общий объем долевого финансирования модернизации и ремонту оборудования и сооружений объектов теплоснабжения за счет средств бюджета Пожарского муниципального района составляет 2430,80 тысяч рублей или 20% от общего объема финансирования.
6. Механизм реализации и управления Программой

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг), связанных с работами по модернизации и ремонту объектов теплоснабжения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд. 
Администрация Пожарского муниципального района осуществляет контроль за исполнением заключенных муниципальных контрактов в сфере модернизации и ремонта объектов теплоснабжения, целевым использованием денежных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, качеством выполненных работ по модернизации и ремонту объектов теплоснабжения Пожарского муниципального района.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- качество выполняемых работ  по модернизации и ремонту объектов теплоснабжения;

- эффективное и целевое использование денежных средств;

- выполнение гарантийных обязательств по модернизации и ремонту объектов теплоснабжения в течение установленного срока.

7. Организация контроля за исполнением  мероприятий Программы

Общий  контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района.

Текущее руководство, контроль и анализ выполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии, осуществляет первый заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, курирующий вопросы теплоснабжения и горячего водоснабжения, и руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района.
Информация о выполнении мероприятий Программы  предоставляется руководителем отдела ЖКХ администрации Пожарского муниципального района в отдел экономики, развития туризма и сельского хозяйства администрации Пожарского муниципального района ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет по итогам года формируется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района и предоставляется в срок до 1-го марта года, следующего за отчетным, главе Пожарского муниципального района и  в Думу Пожарского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения ожидаемых результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и мероприятиям программы. 

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

8. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района - 2017-2018 годы, с момента выделения средств бюджетом Приморского края.
9. Оценка эффективности реализации программы.

Реализация настоящей Программы  должна обеспечить проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в сфере тепло- и горячего водоснабжения Пожарского муниципального района.
В результате капитального ремонта оборудования, зданий, сооружений объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения ожидается:
· уменьшение случаев отказа, поломок и аварий в работе оборудования объектов теплоснабжения;

· повышение энергетической эффективности оборудования объектов  теплоснабжения;

· уменьшение общего уровня износа оборудования, зданий и сооружений.
Конечным результатом реализации Программы должно стать повышение надежности функционирования оборудования объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и как следствие, гарантированное обеспечение населения Пожарского муниципального района услугами бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения, соответствующими требованиям безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами.
                       ___________________________________
Приложение 1

к  муниципальной программе

«Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения
Пожарского муниципального района, на 2017-2018 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Пожарского муниципального района, на 2017- 2018 годы»
	Наименование мероприятия
	Источники и объёмы финансирования мероприятий программы,

 тыс.руб.

	
	Годы
	Всего затраты на мероприятия Программы
	В том числе

	
	
	
	Средства краевого бюджета, тыс.руб.
	Средства бюджета Пожарского муниципального района, тыс.руб.

	Капитальный ремонт оборудования и сооружений котельной № 34 с. Светлогорье
	2017
	6703,78
	5363,02  
	1340,76

	
	2018
	5864,03
	4691,22
	1172,81

	
	Итого по мероприятию
	12567,81
	10054,24
	2513,57


