	[image: image1.jpg]


                                  
.

	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ



	Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е



	__22 января 2018 года_
	пгт Лучегорск
	№
	_16-ра_


О подготовке топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Пожарского муниципального района к работе в отопительный сезон  2018-2019 годов
Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края от             09 января 2018 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов» и с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Пожарского муниципального района к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов
1. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

1.1. до 01 сентября 2018 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;
1.2. до 15 октября 2018 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района: 
2.1. На каждом этапе подготовки к отопительному сезону обеспечить оперативный контроль:
а) за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения на территории Пожарского муниципального района к отопительному сезону 2018-2019 годов;
б) за накоплением топлива по утвержденным графикам запасов на складах котельных и дизельных электростанциях для нужд жилищно-коммунального хозяйства района в соответствии с балансами по основным видам топливно-энергетических ресурсов; 
в) за созданием запасов материально-технических ресурсов, комплектованием аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
г) за обеспечением надежности тепло-, электро- и водоснабжения потребителей на территории всех поселений Пожарского муниципального района;
д) за подготовкой дорожных и коммунальных организаций к работе в зимний период в сложных метеоусловиях (гололед, снегопады);
е) за выполнением мероприятий по устранению замечаний выданных Дальневосточным управлением Ростехнадзора в период проведения проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду;
2.2. Осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Пожарского муниципального района, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ);
2.3.  Создать штаб Пожарского муниципального района по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов (далее - Штаб ОЗП) и организовать его работу с 01 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. В состав Штаба ОЗП включить  руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, осуществляющих деятельность на территории Пожарского муниципального района, глав городского и сельских поселений, руководителей управления образования администрации Пожарского муниципального района и управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;
2.4. Создать до 15 мая 2018 года комиссию по оценке готовности объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-культурного назначения на территории сельских поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района, к работе в отопительный сезон                  2018-2019 годов, разработать и утвердить график её работы.
В состав комиссии включить уполномоченных представителей органов местного самоуправления, в том числе глав городского и сельских поселений Пожарского муниципального района (по согласованию), ресурсоснабжающих организаций (по согласованию), Дальневосточного управления Ростехнадзора и других надзорных органов (по согласованию); 
Обеспечить работу комиссии и получение паспортов готовности согласно формам, утвержденных Приказом:
а) жилищного фонда и  объектов социального назначения – до                          15 сентября 2018 года;

б) организаций – до 01 ноября 2018 года, муниципального образования – до 15 ноября 2018 года;
2.5. Предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а также муниципального образования края в соответствии со сроками, указанными в пункте 2.4 настоящего распоряжения; 
2.6. Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края в установленные сроки следующей информации:


а) о ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 года по 15 ноября 2018 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
б) о ходе прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов (по состоянию на 01 декабря 2018 года) в соответствии с  формой  государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

г) о ходе прохождения отопительного сезона, ежемесячно, в период с   01 декабря 2018 года по 01 апреля 2019 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» (по состоянию на 01 число отчетного месяца);

д) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;
2.7. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
2.8. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов, предоставить копию данного правового акта в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

2.9. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

2.10. До 01 июля 2018 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в случае если такие программы не утверждены. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2018 года и далее ежемесячно;
2.11. До 01 мая 2018 года утвердить и актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2018 года и далее ежемесячно.

3. Управлению муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.
4. Муниципальному унитарному предприятию Пожарского муниципального района «Лидер» (далее – МУП ПМР «Лидер»), муниципальному казенному учреждению Пожарского муниципального района «ХОЗУ» (далее – МКУ ПМР «ХОЗУ»), управлению образования администрации Пожарского муниципального района и управлению культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района:

4.1. Разработать, утвердить и предоставить в срок до 10 мая 2018 года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального  района план подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону 2018-2019 годов (далее - План ОЗП) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. Предусмотреть в Плане ОЗП на объектах социально-культурного назначения мероприятия и объемы выполнения работ на отопительные сезоны 2018-2019 и 2019-2020 годов:


а) по увеличению надежности инженерных сетей и оборудования;


б) капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов;


в) замену не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования;

г) приобретение резервных источников электроснабжения;


д) накопление топлива на складах котельных с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению;
4.2. Разработать, утвердить и представить в срок до 10 мая 2018 года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального  района планы-графики переаттестации и обучения работников единой дежурно-диспетчерской службы Пожарского муниципального района (далее – ЕДДС), специалистов, ответственных за тепловые и электрические установки, расположенные на объектах социально-культурного назначения и администрации Пожарского муниципального района;
4.3. Разработать и утвердить в срок до 01 мая 2018 года порядок введения и снятия ограничений на оказание услуг (тепло-, водоснабжения и т.д.), в случаях плановых отключений (ограничений), вынужденных и аварийных; графики проведения противоаварийных тренировок персонала предприятий ЖКХ и ЕДДС, в том числе провести до 11 октября 2018 года тренировки персонала ЕДДС «Действия персонала ЕДДС при авариях на объектах жизнеобеспечения в условиях низких температур»;
4.4. Обеспечить подготовку объектов к отопительному периоду в соответствии со сроками, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения;
4.5. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пожарского муниципального района в установленные сроки информацию:

а) о ходе выполнения работ по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения и социально-культурного назначения, ежемесячно, до 01 числа, следующего за отчетным периодом, установленной   департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;
б) о ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 года по 15 ноября 2018 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения  1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов по состоянию на 01 декабря 2018 года в соответствии с  формой  государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

г) о ходе прохождения отопительного сезона, ежемесячно, в период с 01 декабря 2018 года по 01 апреля 2019 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

5. Рекомендовать главе Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района:
5.1. Обеспечить:

надежное теплоснабжение всех потребителей на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

выполнение требований, установленных Приказом, и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;
регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет;
предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пожарского муниципального района в установленные сроки информации:


а) о выполнении работ по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, ежемесячно, в срок до 01 числа, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;
б) о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 года по                            15 ноября 2018 года, в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения  1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

5.2. Разработать, утвердить и предоставить в срок до 10 мая 2018 года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального  района план подготовки к ОЗП 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. При формировании плана подготовки к ОЗП 2018-2019 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности инженерных сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования;
 
5.3. Создать до 10 мая 2018 года комиссии, разработать и утвердить графики их работы:

по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей. В состав комиссии включить уполномоченных представителей органов местного самоуправления, в том числе глав городского и сельских поселений Пожарского муниципального района (по согласованию), ресурсоснабжающих организаций (по согласованию), Дальневосточного управления Ростехнадзора и других надзорных органов (по согласованию). 
Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности согласно форм, утвержденных Приказом:

а) жилищного фонда – до 15 сентября 2018 года, объектов социального назначения – до 15 сентября 2018 года;

б) организаций – до 01 ноября 2018 года;

5.4. Предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов в соответствии с установленными сроками, но не позднее 01 ноября 2018 года;


5.5. Обеспечить к началу отопительного сезона:


а) создание за счет местного бюджета запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

б) комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования;
5.6. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов, предоставить копию данного правового акта в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района;

5.7. Совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства определить расчетами и утвердить в срок до                   01 сентября 2018 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района;

5.8. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Очет о проделанной работе предоставлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района один раз в полугодие до 09 числа;

5.9. До 01 июля 2018 года актуализировать программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в случае если такие программы не утверждены. Отчет о проделанной работе направлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2018 года и далее ежемесячно;

5.10. До 01 мая 2018 года утвердить и актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2018 года и далее ежемесячно.

5.11. Разработать, утвердить и представить в срок до 10 мая 2018 года в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района:

а) планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и ответственных лиц при работе с энергоустановками;

б) графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;
в) графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;


6. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказывающих услуги на территории Пожарского муниципального района:

6.1. Обеспечить подготовку жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, инженерных сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, к отопительному сезону 2018-2019 годов в установленные настоящим распоряжением сроки;
6.2. Обеспечить качественный ремонт основного оборудования объектов жизнеобеспечения и коммунальной инфраструктуры;

6.3. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2018 года предоставить информацию в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района;

6.4. В срок до 15 апреля 2018 года предоставить в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон                   2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. При формировании планов подготовки к ОЗП 2018-2019 годов предусмотреть мероприятия по увеличению надежности инженерных сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей и оборудования;

6.5. Уделить особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения, расположенные на территории Пожарского муниципального района, и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

6.6. Обеспечить личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных и дизельных электростанциях;
6.7. Обеспечить к 01 октября 2018 года накопление топлива на отопительный сезон 2018-2019 годов в соответствии с графиками поставки, с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению, с топливно-энергетическими балансами и иными нормативно-правовыми актами предприятий;
6.8. В срок до 01 мая 2018 года разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;
6.9. Обеспечить к 15 октября 2018 года накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных  бригад  с  обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района;
6.10. Обеспечить выработку электрической энергии и отпуск тепловой в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов;
6.11. Обеспечить ежемесячное предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района  отчета о закупке и фактическом использовании топлива до первого числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
6.12. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района информации: 
6.13. В срок до 30 апреля 2018 года предоставить в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района Пожарского муниципального района планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий и ответственных лиц при работе с энергоустановками;
6.14. В срок до 01 марта 2018 года предоставить в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района утвержденные графики плановых отключений систем тепло-, водо-, электроснабжения на 2018 и 2019 годы;
6.15. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Пожарского муниципального района в установленные сроки информацию:

а) о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно в срок до 01 числа, следующего за отчетным периодом, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

б) о ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 года по 15 ноября 2018 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов по состоянию на 01 декабря 2018 года в соответствии с  формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

г) о ходе прохождения отопительного сезона, ежемесячно, в период с            01 декабря 2018 года по 01 апреля 2019 года, в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3- ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

7. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода  тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии. Продолжить работу по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию.

8. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»:

8.1. Обеспечить подготовку подведомственных объектов к отопительному сезону 2018-2019 годов и получение паспортов готовности к его прохождению в установленные настоящим распоряжением сроки;
8.2. В срок до 15 апреля 2018 года предоставить в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
8.3. Обеспечить предоставление актов готовности систем отопления и тепловых сетей  подведомственных объектов в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района в течение 3 рабочих дней от даты получения;
8.4. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно в срок до 25 числа отчетного месяца, по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;
8.5. В срок до 30 апреля 2018 года предоставить в адрес отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пожарского муниципального района Пожарского муниципального района планы-графики переаттестации и обучения ответственных лиц при работе с энергоустановками.

9. Финансовому управлению администрации Пожарского муниципального района:

9.1. Взять на контроль регулярную оплату текущего потребления коммунальных услуг учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления учреждений.
9.2. Рекомендовать с 01 января 2018 года осуществлять планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных учреждениями в 2017 году ресурсов: тепло-, электроэнергии, воды, угля, дров, дизельного и иного топлива, со снижением такого объема на три процента.
10. Отделу организационно-кадровой работы и делопроизводства администрации Пожарского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение в газете «Победа», разместить на официальном Интернет-сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края.
        11.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района Е.П. Старченко.
Главы Пожарского муниципального района 
                             С.А. Филатов
	
	Приложение 1

	
	к распоряжению администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _22 января_2018 года № _16-ра_


ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов к работе 
в отопительный сезон 2018-2019 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Обеспечен ность финансами
	Источник финансирования
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель ______________________ /________________/

                                           Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель __________________ /________________/__________________/
                                Подпись                                Ф.И.О.                        Контактный телефон
	
	Приложение 2

	
	к распоряжению администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _22 января_2018 года № _16-ра_


ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в отопительный  сезон 2018-2019 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объем
	Сметная стоимость тыс.руб.
	Финансирование, тыс. руб.
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	Краевой бюджет
	Местный бюджет
	Собственные средства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель ______________________ /________________/

                                           Подпись                                              Ф.И.О.

Исполнитель ____________________ /________________/________________/
                                 Подпись                                         Ф.И.О.                      Контактный телефон
	
	Приложение 3

	
	к распоряжению администрации Пожарского муниципального района Приморского края

от _22 января_2018 года № _16-ра_


	Отчет

	о закупке и фактическом использовании топлива в отопительном сезоне 2018-2019 годов

	за _____________________ месяц

	по Пожарскому муниципальному району


	№ п/п 
	Сведения о поступлении и расходе топлива
	Уголь
	Мазут
	Дизтопливо

	
	
	Кол- во, тн
	Марка
	Цена, руб/тн
	Кол- во, тн
	Цена, руб/тн
	Кол- во, тн
	Цена, руб/тн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Остаток на 1 мая 2018 г., тн

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заготовлено топлива:
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:  май
	
	
	
	
	
	
	

	
	июнь
	
	
	
	
	
	
	

	
	июль
	
	
	
	
	
	
	

	
	август
	
	
	
	
	
	
	

	
	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	октябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	ноябрь
	
	
	
	
	
	
	

	
	декабрь 
	
	
	
	
	
	
	

	
	январь
	
	
	
	
	
	
	

	
	февраль
	
	
	
	
	
	
	

	
	март
	
	
	
	
	
	
	

	
	апрель
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего: заготовлено топлива, тн
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Фактический расход на горячую воду, тепло и электроэнергию, тн
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:  май
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	июнь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	июль
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	август
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	сентябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	октябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	ноябрь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	декабрь 
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	январь
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	февраль
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	март
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	апрель
	
	
	*
	
	*
	
	*

	
	Всего: фактический расход, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*

	4
	Остаток топлива на 1 число месяца, следующего за отчетным, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*

	5
	Плановая поставка топлива за месяц, следующий за отчетным, тн
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Плановый расход топлива за месяц, следующий за отчетным, тн
	
	
	*
	
	*
	
	*


Руководитель ______________________ /________________/

                                     Подпись                            Ф.И.О.

Исполнитель ______________________ /________________/ ________________/_____________________/
                                       Подпись                        Ф.И.О.                             контактный телефон

PAGE  
18

