Отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2019-2021 годы»
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2020 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2020 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в Пожарском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

· Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 08 ноября 2018 года № 541-па;

· внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 23 октября 2019 года № 442-па;

· внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 февраля 2020 года № 108-па;

· внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 октября 2020 года № 658-па;
· внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 18 мая 2021 года № 264-па.

Исполнители программных мероприятий:

· управление образование администрации Пожарского муниципального района.

	1. Мероприятия управления образования администрации Пожарского муниципального района.

	1.1. Обустройство санитарно-гигиенической комнаты в МОБУ СОШ № 2 Пожарского муниципального района.
	2020 год
	434,99
в т.ч.:

600,0 бюджет ПМР
	434,99
в т.ч.:

150,0 бюджет ПМР 
	Выполнены мероприятия по устройству санитарно-гигиенического помещения в МОБУ СОШ № 2 пгт Лучегорск (расширен дверной проём при входе в соответствии с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных граждан; установлена дверь, расширено пространство комнаты, установлена раковина с сенсорным краном, унитаз, два поручня, сенсорная сушилка для рук; выполнен косметический ремонт помещения. Реализация данного мероприятия на общую сумму 434,99 тыс. руб. позволила обеспечить частичную доступность санитарно-гигиенического помещения для всех маломобильных граждан (ДЧ-В), ранее помещение было недоступно всем (ВНД).

	ИТОГО: 
	2020 год
	434,99
в т.ч.:

600,0 бюджет ПМР
	434,99
в т.ч.:

1072,0 бюджет ПМР
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Пожарском муниципальном районе на 2019-2021 годы»
Оценка основных целевых индикаторов 

	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Уровень доступности объекта для МГН до начала реализации мероприятия
	Уровень доступности объекта для МГН по итогам реализации мероприятия
	Оценка

	Увеличение уровня доступности объекта социальной инфраструктуры
	
	ВНД
	ДЧ-В
	Целевые показатели, запланированные в муниципальной программе, достигнуты.


Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
	434,99
	434,99
	Финансовые средства освоены в полном объеме


Оценка эффективности муниципальной программы 

	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная 
	Запланированные в программе мероприятия реализованы, 
финансовые средства освоены в полном объеме, 

целевые показатели достигнуты
	Дальнейшая реализация программы целесообразна 

 

 


