Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2021 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2021 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 

в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

· Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 01 ноября 2021 года № 594-па;

· внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 апреля 2022 года № 256-па.
Исполнители программных мероприятий:

· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.

	1. Разработка ПСД на капитальный ремонт помещения МБУ «ЦБС Пожарского муниципального района»
	2021 год
	60,00

в т.ч.:

60,00 бюджет ПМР
	60,00

в т.ч.:

60,00 бюджет ПМР
	Заключен договор на разработку ПСД на капитальный ремонт помещения МБУ «ЦБС Пожарского муниципального района».

	2. Капитальный ремонт помещения МБУ «ЦБС Пожарского муниципального района».
	2021 год
	966,68

в т.ч.:

966,68 бюджет ПМР
	966,68

в т.ч.:

966,68 бюджет ПМР
	Выполнен капитальный ремонт санитарно-гигиенического помещения в МБУ «ЦБС Пожарского муниципального района»: расширен дверной проем, заменена дверь в санитарно-гигиеническом помещении библиотеки, помещение оборудовано санитарно-гигиеническим, сантехническим и прочим специальным оборудованием.

	ИТОГО: 
	2021 год
	1026,68
в т.ч.:

1026,68 бюджет ПМР
	1026,68
в т.ч.:

1026,68 бюджет ПМР
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»
Оценка основных целевых индикаторов 

	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Уровень доступности объекта для МГН до начала реализации мероприятия
	Уровень доступности объекта для МГН по итогам реализации мероприятия
	Оценка

	Увеличение уровня доступности объекта социальной инфраструктуры
	
	ВНД
	ДП-В
	Целевые показатели, запланированные в муниципальной программе, достигнуты.


Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
	1026,68
	1026,68
	Финансовые средства освоены в полном объеме


Оценка эффективности муниципальной программы 

	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная 
	Запланированные в программе мероприятия реализованы, 
финансовые средства освоены в полном объеме, 

целевые показатели достигнуты
	Дальнейшая реализация программы целесообразна 

 

 


