Общество с ограниченной ответственностью «Акваферма»

692001, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 1й микрорайон, дом. 24А, пом. 7

__________________________________________________________________________________________

#### 21.09.2019                                                                                                                пгт. Лучегорск

#### ОТЧЕТ

#### ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (МИП) «Создание полносистемного многовидового рыбоводного хозяйства на тепловодном бассейне-охладителе Приморской ГРЭС».

#### На текущую дату производятся работы на выделенных для реализации МИП земельных участках:

#### Участки дороги (выделение желтым) отсыпаны скальником, устранена пучинистость.

#### На основной площадке (выделена черным) произведены:

#### - изыскательские работы;

#### - вывоз глины и планировочные работы;

#### - отсыпка площадки;

#### - устройство 27 метрового причала;

#### - к месту сборки доставлены 11 понтонов после реновации.

#### Адрес предприятия изменен, завершается процедура регистрации изменений в составе учредителей и Уставе предприятия (до 27.09.19)

#### Поэтапный график реализации МИП находится на согласовании у учредителей.

#### Сроки и сумму БП и финмодели, а также подготовки предварительной заявки смогу уточнить только после согласования.

(4212) 478-777, 9244161424

Заместитель генерального директора по инвестиционному проекту Швецов И.И.