НЕСМОТРЯ НА ПРЕПЯТСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КОРОНАВИРУСОМ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ…

16 июня 2020 года в администрации Пожарского муниципального района прошло очередное заседание Координационного штаба по контролю реализации проектов и мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству объектов в рамках национальных и региональных проектов в районе в 2020 году, где состоялся разговор о том, что уже сделано, что предстоит сделать, а также об имеющихся проблемах, которые необходимо решить для успешного выполнения запланированных мероприятий.

Пожарский муниципальный район активно участвует в претворении национальных и региональных проектов в жизнь. Поэтому и внимание у районной власти к этому вопросу – особое.

В работе Координационного штаба приняли участие представители структурных подразделений администрации района, председатель Думы Пожарского муниципального района Николай Борик, главы поселений, главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Нина Коробко, уполномоченные  Правительством Приморского края общественные наблюдатели за ходом реализации проектов, представители общественности, председатель сообщества представителей малого и среднего предпринимательства Олег Рачев. Вел заседание штаба первый заместитель главы района Вадим Седых.

В соответствии с повесткой заседания ответственные за реализацию  проектов доложили об исполнении протокольных решений предыдущего заседания Координационного штаба (от 22 апреля 2020 г.).

Начальник отдела стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации района Любовь Голоха в своем докладе отметила, что ход реализации  мероприятий проектов отдел держит на контроле, и предоставляет еженедельную отчетность главе района и в  Правительство Приморского края. На последнюю отчетную дату из запланированных на исполнение проектов в сумме 140, 8 млн. руб. из всех уровней бюджета заключено муниципальных контрактов на 105 млн. руб., т.е. законтрактовано 75% финансовых средств. «На сегодня, - сообщила Любовь Валентиновна, - открытыми вопросами остаются: заключение муниципальных контрактов администрацией Лучегорского городского поселения по мероприятиям проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также не законтрактованы дополнительные финансовые средства, выделенные администрации Пожарского муниципального района на приобретение спортивного оборудования по проекту «Демография».

Начальник управления культуры и молодежной политики Татьяна Леонтьева сообщила, что на предыдущем заседании штаба  управлению было рекомендовано шире использовать потенциал финансовых вливаний в материально-техническое оснащение учреждений культуры и дополнительного  образования через участие в грантах и конкурсах различных уровней. «В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы», - сказала она, - на материально-техническое оснащение учреждений культуры и дополнительного  образования в 2020 году на условиях софинансирования привлечено 1 498 251 рублей, в том числе из федерального бюджета – 87 500 руб., краевого – 901 117 руб.,  местного – 9 574 рублей. В рамках акции «Круг благотворителей» на реализацию проекта «И оживет тайга» МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района» было привлечено 21,8 тысячи рублей, на которые  были проведены работы по замене электропроводки, светильников, установке звуковой системы в зал природы.

Также было предложено направить в администрацию Лучегорского  поселения информацию о потребности в социальном жилье для работников культуры,  в целях формирования предложений для инвесторов по жилищной застройке. Это было сделано:  в социальном жилье нуждаются шесть человек, работающих в подведомственных учреждениях культуры.

Зоя Холодова - начальник управления образования, проинформировала, какая работа проводится в рамках национального проекта  «Образование». Отметила при этом Лучегорскую школу №1, где активно создаются так называемые  технологические точки роста. Школа  получила робототехнический программно-аппаратный комплекс для изучения предметной области «Технология». Сюда же поступило оборудование для Геоквантума и легоконструкторы, которые дали возможность открыть два новых технических кружка для школьников района «Юный картограф» и «Ракетомоделирование». В кружках занимаются  учащиеся  и других школ района. Это позволяет реализовывать как основные, так и дополнительные образовательные программы.

«Воспитанники экологического агентства «Веснянка» под руководством преподавателя А.М. Акаткиной вместе с сотрудниками Владивостокского Биолого-почвенного института ведут гидробиологические исследования в районе, а также работу по изучению и защите окружающей среды, - сказала Зоя Дмитриевна. - Наш район единственный в крае является обладателем автомобиля «Лаборатория безопасности». С ним появилось больше возможностей в проведении работы по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма».

Затем члены штаба обсудили ход реализации проектов, какие работы выполнены, проблемы, которые необходимо решить.

Начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации района Светлана Малиенко дала общую информацию о том, как реализуются мероприятия  в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Формирование городской среды» и программы «Благоустройство дворовых территорий» в сельских поселениях района.  Так, в Светлогорье идут работы в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». В проекте по благоустройству сельских поселений участвуют Губеровское, Пожарское, Верхнеперевальское, Светлогорское и Кранояровское поселения. В настоящий период в этом направлении активно ведутся работы в с. Пожарское, где благоустраивается центральная площадь перед Домом культуры, произведена отсыпка, идет укладка брусчатки. Здесь появится ограждение,  новые клумбы. До августа работы должны быть выполнены. Активно ведутся работы и в с. Красный Яр, где обустраивается территория сельского сквера. В других сельских поселениях к работам приступили немного позже.

Более конкретно о положении дел на местах рассказали главы поселений. Глава Светлогорского поселения Павел Тренин сообщил, что на территории села реализуются два проекта «Формирование городской среды» и «Благоустройство дворовых территорий». Сейчас ведутся работы по благоустройству дворовой территории и установке детской спортивной площадки. Правда, была проблема: из-за пандемии коронавируса подрядчик из Хабаровского края не сумел вовремя подъехать, но, тем не менее, на днях он сумел приступить к работе.

Глава Верхнеперевальского поселения Ирина Федотова сообщила, что на территории реализуется проект «Благоустройство дворовых территорий». Подрядчик определен, муниципальный контракт заключен. Все запланированное будет выполнено.

Такой же проект планируется претворить и в Губеровском поселении. Глава Николай Гнатко проинформировал, что из-за коронавируса в  установленные контрактом  сроки не смог прибыть подрядчик из Хабаровска, с которым заключен контракт, но в ближайшее время планирует приступить к работам.

Глава Краснояровского сельского поселения Галина Петрова сказала, что в с. Красный Яр в настоящее время обустраивается территория сельского сквера, общей площадью  3,5 тысячи квадратных метров. На эти цели запланированы 4,7 миллиона рублей. «Работы идут полным ходом, - сказала она, - более 50% из них выполнено. В сквере появятся покрытие из брусчатки, «живая изгородь», освещение (21 фонарь), беседка, двускатная горка, скамья, песочница, две качели…»

А еще на 36 квадратных метров будет увеличена детская площадка,  построенная в прошлом году по программе «1000 дворов». На нее по просьбе жителей установят еще два детских игровых комплекса и шесть тренажеров. Проведены работы по освещению этого объекта. Примечательно, что в обустройстве сквера принимают участие добровольцы, порядка 70 человек. Они посадили около 600 декоративных кустарников и 41 пихту.

Что касается реализации проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», то начальник отдела жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Светлана Малиенко сообщила, что уже произведены работы по асфальтированию участков дорог в  с. Игнатьевка, В Верхнем Перевале ведутся работы по асфальтированию дороги с устройством освещения. Заключен муниципальный контракт на по ремонт дороги в с. Светлогорье.

«За последние годы такой большой объем дорожных работ выполняется впервые, - отметила Светлана Владимировна. – И в этом  мы благодарны Правительству Приморского края, которое идет навстречу во многих вопросах. Сейчас ждем положительного результата на заявку по обустройству дорог в с. Новостройка. В планах на будущее обустройство внутрипоселковых дорог в с. Красный Яр и с. Губерово.

Глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак рассказал о реализации на территории пгт Лучегорск нескольких проектов.  Он сообщил, что в рамках программы «Формирование городской среды» заключены муниципальные контракты на благоустройство Детского парка. Работы идут активно: уложена почти половина брусчатки, ведется замена входной зоны и др. В парке многое будет заменено, в том числе и освещение.

В рамках регионального проекта «Благоустройство дворовых территорий» будут выполнены работы по установке 10 дворовых детских площадок.  Муниципальные контракты на выполнение работ заключены.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланирован капитальный ремонт улиц Поликлиническая и Лучегорская. В настоящее время возникла проблема с заключением муниципального контракта. Есть некоторые вопросы по техническому заданию. Но глава Лучегорского поселения заверил, что все вопросы будут урегулированы и решены.

Кроме этого, как сообщил глава, за счет средств местного бюджета планируется произвести ремонты проездов к домам №№18, 19, 24 в третьем микрорайоне Лучегорска, №6 в четвертом микрорайоне, №13 в первом микрорайоне и др. Работы планируется завершить к 1 сентября.

О ходе реализации в районе мероприятий в рамках национального проекта «Культура». рассказала начальник управления культуры и молодежной политики Татьяна Леонтьева.

С мая этого года  ведутся работы по капремонту фасада  здания Дворца культуры пгт Лучегорск. В следующем году планируется капитально отремонтировать большой зрительный зал Дворца культуры с заменой театральных кресел.

Татьяна Леонтьева сообщила, что одним из крупных проектов в сфере культура является -  строительство сельского Дома культуры  на 100 мест в с. Светлогорье. В 2019 году  разработана проектно-сметная документация, строительств. запанировано на 2021 год.

О ходе реализации мероприятий в рамках проекта «Здоровье» рассказала главный врач КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» Нина Коробко. Она сообщила, что в текущем году запланирована закупка и установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ясеневый, Соболиное и  Никитовка. В настоящее время работы в двух селах ведутся, позже начнутся в  Никитовке. Срок исполнения работ до 1 октября текущего года.

В ходе работы члены Координационного штаба высказали предложения, которые были приняты к сведению. Подводя итог заседания, первый заместитель главы района Вадим Седых подчеркнул важность постоянного контроля над реализацией национальных и региональных проектов. Ход исполнения заключенных контрактов и освоение бюджетных средств будут осуществлять и общественные наблюдатели.

Координационный штаб администрации

Пожарского муниципального района